关于对《G3033奎屯－独山子－库车高速公路项目施工道路KDK-SGDL-2标段新增便道加宽段（临时用地）占用草原土地复垦及植被恢复方案》公开征求意见的公告

按照《土地复垦方案》文件规定，对《G3033奎屯－独山子－库车高速公路项目施工道路KDK-SGDL-2标段新增便道加宽段（临时用地）占用草原土地复垦及植被恢复方案》，对公众征询意见的公示文件要求，公示如下：

1.1编制背景及过程

G3033奎屯－独山子－库车高速公路建设中天山通道是新疆实现国家重大战略目标的重要一环，是顺应亚欧大陆国际地缘格局变化，推动共建“一带一路”，打造丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心的需要；是建成交通强国新疆篇章，构筑国家综合立体交通网，当好中国式现代化开路先锋的需要；是完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，巩固国防安全、促进兵地融合发展的需要；是提升运输服务能力，支撑新疆“八大产业集群 ”发展，促进南北疆经济协调发展的需要；是优化新疆经济和空间布局，培育“一圈一带一群 ”，促进新型城镇化的需要；是构建新疆公路干线网骨干通道，提高路网韧性的需要；是落实“旅游兴疆 ”战略，构建天山区域旅游快速通道，构建旅游资源大开发大保护格局的需要。受各方面条件所限，老国道217一直未能实现全季贯通，未能发挥其本应有的通道功能。当前，世界正经历百年未有之大变局，新疆经济社会发展也进入新发展阶段，高标准、高质量的建设独库公路，对打破新疆发展瓶颈，促进全区经济社会高质量发展将起到不可估量的引领、示范和带动作用。 由此，明确本项目的建设目标是：建设“世界领先、平安生态、百年品质、人民满意 ”的“一带一路”新独库地标。本项目已于2022年7月纳入国家公路网规划。交通运输部“ 十 四五 ”规划中将本项目纳入了基础设施建设重大工程中的“ 出疆入藏骨干通道贯通工程 ”专项，要求“扎实开展独山子至库车高速公路等项目前期工作 ”。本项目按双向四车道高速公路标准建设，建设内容包括路线、路基路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通工程与沿线设施、绿化工程、临时工程等。本项目的建设不仅是新疆完善现代综合交通体系的关键环节，更是推动区域经济协同、服务国家战略、促进民族团结与社会稳定的重要工程。其必要性体现在路网优化、经济辐射、旅游促进、地形突破、投资拉动及民生保障等多维度，具有显著的社会效益与经济效益。

本项目共临时征占使用面积共0.9601公顷（折合14.4015亩），其中天然牧草地0.4556公顷（折合6.834亩），沼泽草地0.1894公顷（折合2.841亩），河流水面0.3151公顷（折合4.7265亩）。拟占用土地位于和静县辖区，占地类型全部为临时便道。

根据国务院颁布的《关于落实国土资源部贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（新国土资发〔2011〕421号）文件要求，及时复垦利用被损毁的土地，充分挖掘废弃土地潜力，促进土地节约集约利用，保护和改善建设项目周边环境，实现社会经济与生态环境可持续发展，新疆路桥建设集团有限公司G3033奎屯－独山子－库车高速公路项目施工道路KDK-SGDL-2标段项目经理部于2026年7月委托新疆硕景工程咨询有限公司编制《G3033奎屯－独山子－库车高速公路项目施工道路KDK-SGDL-2标段新增便道加宽段（临时用地）占用草原土地复垦及植被恢复方案》。

1.2复垦方案摘要

### 1.2.1服务年限

该项目为G3033奎屯－独山子－库车高速公路项目施工道路KDK-SGDL-2标段新增便道加宽段（临时用地），临时占地2年（2026年7月—2028年6月）。土地复垦滞后于施工期，由于气候特征的影响，设计复垦工期为2个月（2028年7月—2028年8月）。本次申请的临时用地类型为天然牧草地、沼泽草地、河流水面，设置管护期3年。

因此，最终确定本方案的服务年限为5年2个月，即施工期为2026年7月—2028年6月，复垦期为2028年7月—2028年8月。根据《土地法》规定，临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年，重大工程不超过四年的规定。

### 1.2.2工程涉及的各类土地面积

本项目临时用地总面积共0.9601公顷（折合14.4015亩），其中天然牧草地0.4556公顷（折合6.834亩），沼泽草地0.1894公顷（折合2.841亩），河流水面0.3151公顷（折合4.7265亩）。使用土地类型：见下表：

| 名称 | 微形 | 损毁面积 | 土地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地貌 | (hm2) |  |  |
| 便道 | 平缓地面 | 0.4556 | 天然牧草地 |  |
| 便道 | 平缓地面 | 0.1894 | 沼泽草地 |  |
| 便道 | 平缓地面 | 0.3151 | 河流水面 |  |

### 1.2.3土地损毁情况

本方案临时用地面积为0.9601公顷（折合14.4015亩），均为临时便道。临时用地损毁地类为天然草原、沼泽草地、河流水面，土地损毁形式为压占。

表 7-1   土地损毁程度评价标准表

| 土地损毁形式 | 评价因子 | 土地损毁程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 | 中度 | 重度 |
|  | 表土层损毁厚度 | <10cm | 10—20cm | >20cm |
| 压 | 坡度 | <6 ° | 6-15° | >15° |
| 占、挖损 | 压占物 | 原始土壤 | 原始土壤和岩石混合物 | 岩土、砾石、建筑物、建筑垃圾 |

根据土地损毁程度评价标准表7-1，确定临时用地拟损毁土地损毁程度为中度。项目区土地损毁情况见表7-2，复垦责任范围土地损毁情况见表7-3。

| 表 7-2 项目区土地损毁情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地范围 |  |  | 面积/hm2 | 损毁程度 | 备注 |
| 便道 | 拟损毁 | 天然牧草地 | 0.4556 | 轻度 | 纳入复垦责任范围 |
| 便道 | 拟损毁 | 沼泽草地 | 0.1894 | 轻度 | 纳入复垦责任范围 |
| 便道 | 拟损毁 | 河流水面 | 0.3151 | 轻度 | 纳入复垦责任范围 |
| 合计 |  | 0.9601 |  |  |  |

| 表 7-3 复垦责任范围土地损毁情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价单元 | 土地类型 | 损毁方式 | 损毁程度 | 损毁面积hm2 |
| 便道 | 天然牧草地 | 压占 | 轻度 | 0.4556 |
| 便道 | 沼泽草地 | 压占 | 轻度 | 0.1894 |
| 便道 | 河流水面 | 压占 | 轻度 | 0.3151 |
| 合计 | — | — | — | 0.9601 |

1.2.4土地复垦目标

在尽量确保复垦方向与国土空间总体规划、周边景观保持一致的情况下，根据土地复垦适宜性评价结果，结合项目区自然环境特征，确定项目区最终的土地复垦方向、复垦面积及土地复垦率。本方案土地复垦目标为恢复原有地类，本方案复垦区责任范围面积0.9601公顷（折合14.4015亩），拟复垦面积0.9601公顷（折合14.4015亩），土地复垦率为100%。本方案复垦前后土地利用结构调整表见7-4。

表 7-4   复垦前后土地利用结构调整表

| 评价单元 | 土地类型 | 复垦前/hm2 | 复垦后/hm2 | 变幅/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便道 | 天然牧草地 | 0.4556 | 天然牧草地 | 0% |
| 便道 | 沼泽草地 | 0.1894 | 沼泽草地 | 0% |
| 便道 | 河流水面 | 0.3151 | 河流水面 | 0% |
| 合计 |  | 0.9601 | 0.9601 | 0% |

1.2.5复垦的投资情况

复垦工程主要内容包含场地清理工程：拆除临时构筑物、硬化地面破除、建筑垃圾清运、地表杂草及废弃物清理；土地平整工程：坑洼回填、边坡修整、场地推平、地形恢复至原地貌状态；土壤改良工程：表层熟土回填、土层压实、有机肥培肥、地力恢复；植被恢复工程：天然乡土草种撒播、覆土镇压、原生植被重建；水系整治工程：河沟岸坡修整、简易清淤、水系连通及生态岸线恢复；后期管护工程：浇灌补水、补播补种、病虫害防治、防风固沙管护。

本项目复垦投资依据复垦工程内容及工程量进行估算，复垦静态总投资63499.8元（陆万叁仟肆佰玖拾玖元捌角）：

①天然牧草地、沼泽草地：侧重土壤改良+原生牧草恢复+三年管护综合复垦单价5000元/亩，0.645×15×5000=48375元。

②河流水面复垦费：岸坡整治、简易清淤、生态修护综合复垦单价3200元/亩复垦费，0.3151×15×3200=15124.8元。

三、征询公众意见内容

1.土地损毁面积是否符合实际批复面积。

2.临时用地办理期间是否对牧民草场进行合理补偿。

3.生产年限到期没有进行复垦的向自然资源局举报。

四、公示说明

1.公示时间为2026年7月27日—2026年8月4日。

2.本次公众意见可通过信函、传真等书面形式与自然资源局联系。

地址：和静县建设路988号自然资源局

联系人：王百虎

固定电话：0996-5025378、5025815

和静县自然资源局

2026年7月27日

和静县自然资源局办公室                2026年7月27日印发