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关于对《新疆和静县乌都乃布鲁克金铜多金属矿普查施工便道临时用地土地复垦方案报告书》公开征求意见的公告

按照《土地复垦方案》文件规定，对《新疆和静县乌都乃布鲁克金铜多金属矿普查施工便道临时用地土地复垦方案报告书》，征询公众意见建议，公示如下：
[bookmark: _Toc340565569][bookmark: _Toc340565702][bookmark: _Toc341112431][bookmark: _Toc8106][bookmark: _Toc18372][bookmark: _Toc340440652][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc82249315]1.1编制背景及过程
[bookmark: _Toc341112432][bookmark: _Toc340440653][bookmark: _Toc340565703][bookmark: _Toc16492][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc5914][bookmark: _Toc340565570][bookmark: _Toc82249316]新疆东方矿业有限公司为响应新疆维吾尔自治区《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查投入监督管理规定》，继续深入贯彻落实自治区《关于推动矿业高质量发展的若干措施》的通知，落实各级政府会议精神，为了推动矿产资源高效开发利用和矿业高质量发展，公司加大矿业权勘查投入，实现新一轮找矿战略突破，新疆东方矿业有限公司拟计划对新疆和静县乌都乃布鲁克金铜多金属矿普查项目开展地质勘查工作。
本项目申请用地1.6062公顷（24.0930亩），拟占用土地位于和静县境内，占地类型为临时用地，用于新疆和静县乌都乃布鲁克金铜多金属矿普查施工便道建设使用。
根据《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号，2019年7月16日修正）和自然资源部关于规范临时用地管理的通知（自然资规〔2021〕2号）文件要求，及时复垦利用被损毁的土地，充分挖掘废弃土地潜力，促进土地节约集约利用，保护和改善建设项目周边环境，实现社会经济与生态环境可持续发展，新疆东方矿业有限公司于2026年10月委托巴州德源宏鑫矿业技术有限公司编制《新疆和静县乌都乃布鲁克金铜多金属矿普查施工便道临时用地土地复垦方案报告书》。
接受委托后，巴州德源宏鑫矿业技术有限公司编制组成员多次对现场进行了调查，收集了相关基础资料，走访了相关职能部门和土地权利人，咨询和了解了当地土地利用总体规划和相关土地复垦规定，严格按照《土地复垦方案编制规程》等有关规定进行编制，并反复讨论修改，最终形成《新疆和静县乌都乃布鲁克金铜多金属矿普查施工便道临时用地土地复垦方案报告书》及附图、附件。
1.2复垦方案摘要	
[bookmark: _Toc82249317][bookmark: _Toc82249318]1.2.1服务年限
根据TD/T 1031.1-2011和TD/T 1031.6-2011的规定，建设项目土地复垦服务年限应包括临时用地使用年限、复垦工期、监测期及管护期。
该项目为新疆和静县乌都乃布鲁克金铜多金属矿普查项目临时用地使用期为2年（包括勘查准备期和勘查施工期，2026年10月—2028年9月。土地复垦滞后于勘查期，由于气候特征的影响，设计复垦施工期为2个月2028年10月—2028年11月）。由于本次申请的临时用地类型为裸岩石砾地和农村道路，不再设置管护期，设置监测期2年（2028年12月—2030年11月）。
因此，最终确定本方案的服务年限为4年2个月，即2026年10月—2030年11月。
根据《中华人民共和国土地管理法》规定，临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年，重大工程不超过四年的规定。
1.2.2临时用地涉及的各类土地面积
[bookmark: _Toc82249319][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk228967561][bookmark: _Hlk106115145]本项目占地总面积为1.6062公顷，均为临时用地，土地类型为裸岩石砾地和农村道路。方案涉及具体各类用地面积见表1-1所示。
表1-1   方案涉及各类土地面积统计表
	一级地类
	二级地类
	拟损毁面积（hm2）
	已损毁面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	1.6025
	0.00
	99.77

	10
	交通运输地
	1006
	农村道路
	0.0037
	0.00
	0.23

	合计
	1.6062
	0.00
	100


1.2.3土地使用情况
新疆和静县乌都乃布鲁克金铜多金属矿普查项目还未开展野外工作，已损毁土地面积0.00公顷，拟损毁土地1.6062公顷，本次共申请宗地二宗，其中宗地一面积0.6495公顷（9.7425亩）、宗地二面积0.9567公顷（14.3505亩）。裸岩石砾地区损毁方式主要为挖损/压占，农村道路区损毁方式主要为压占，损毁程度为轻度，具体见表1-2。



表1-2   项目区土地损毁情况表
	毁分区
	二级地类
	拟损毁面积（hm2）
	已损毁面积（hm2）
	主要损毁
方式
	损毁程度

	探矿道路
	裸岩石砾地
	1.6025
	0.0000
	挖损/压占
	轻度

	
	农村道路
	0.0037
	0.0000
	压占
	轻度

	合计
	1.6062
	0.0000
	
	



1.2.4土地复垦目标
在尽量确保复垦方向与土地利用总体规划、周边景观保持一致的情况下，根据土地复垦适宜性评价结果，结合项目区自然环境特征，确定项目区最终的土地复垦方向、复垦面积及土地复垦率。本方案土地复垦目标为恢复原有地类，本方案复垦区责任范围面积1.6062公顷，拟复垦土地面积1.6062公顷，土地复垦率为100%。本方案复垦前后土地利用结构调整表见1-3。
表1-3   复垦前后土地利用结构调整表
	[bookmark: _Hlk108276849]复垦前二级地类
	复垦前/hm2
	复垦后二级地类
	复垦后/hm2
	变幅/%

	裸岩石砾地
	1.6025
	裸岩石砾地
	1.6025
	0%

	交通运输地
	0.0037
	交通运输地
	0.0037
	0%



1.2.5复垦的投资情况
复垦静态总投资8.64万元，静态亩均投资3586.55元。其中：工程施工费6.65万元，其他费用1.04万元，监测费0.72万元，管护费0.00万元，预备费0.23万元。
三、征询公众意见内容
1.土地损毁面积是否符合实际批复面积。
2.临时用地办理期间是否对牧民草场进行合理补偿。
3.生产年限到期没有进行复垦的，向县自然资源局是否设立举报途径。
四、公示说明
1.公示时间为2026年10月30日—2026年11月6日。
2.本次公众意见可通过信函、传真等书面形式或到县自然资源局104办公室。
地址：和静县建设路988号自然资源局
联系人：王百虎
固定电话：0996-5025378、5025815
	邮箱：1465238458@qq.com


和静县自然资源局
2026年10月30日







