附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 019年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）一般公路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1030 |  | 535.963584 |  | 10 |  | 52.04% |  | 5.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1030 |  | 535.963584 |  | 10 |  | 52.04% |  | 5.2 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期2020年6月30日支付完毕。 |  |  |  |  |  | 现已支付52.04% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1；建设里程 |  |  | 15.68km | 15.68km | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1；建筑工程施工现场达标率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：工程质量指标投诉结案率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开工、竣工时间 |  |  | 2019年6月-2019年10月 | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：工作开展及时性 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  |  | 1030万元 | 1030万元 | 9 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：对社会进步影响率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：有益于人类生产生活的成果率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：减少和防止工农业生产对人类生产、生活环境的污染或提高环境质量方面所取得的成果率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目支持率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：脱贫率 |  |  | 82% | 82% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：促进社会安定效果 |  |  | 效果明显 | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：环境质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | ≧96% | ≧96% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.2 |  |  |  |