附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 拉布润林场－乌拉斯台及巴润镇－莫尕提公路改建工程（2017年和静县和静镇夏尔布鲁克村等村组公路改建工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 118.884 |  | 118.884 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 118.884 |  | 118.884 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：拉布润林场－乌拉斯台及巴润镇－莫尕提公路改建工程（2017年和静县和静镇夏尔布鲁克村等村组公路改建工程）完工，资金支付完毕； 目标2：方便城镇居民出行问题。 |  |  |  |  |  | 截止拉布润林场－乌拉斯台及巴润镇－莫尕提公路改建工程（2017年和静县和静镇夏尔布鲁克村等村组公路改建工程），新建里程23.8公里。资金118.884万元已支付完毕。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设项目公里数 |  |  | 23.8公里 | 23.8公里 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：设计时速 |  |  | 20公里/小时 | 20公里/小时 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：工程质量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 |  |  | 2017-8-1 | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2018-8-1 | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | ≤118.884万元 | 118.884万元 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：改善沿线交通条件 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：改善沿线人民生活的生活水平 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续开展时间 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |