|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新财建〔2019〕219号关于调整下达成品油转移支付资金预算用于“四好农村路”养护补助的通知巴财建〔2019〕155号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 和静县交通运输局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 109.28 | | 3.27 | | 10 | | 2.99% | | 0.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 109.28 | | 3.27 | | 10 | | 2.99% | | 0.3 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预期2018年12月31日之前支付完毕。 | | | | | | 养护公路项目8个、沥青油面修补面积1720平方米、安装减速垄1233米均未实施，现已支付3.27万元。执行率2.99% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护公路项目 | | | 8个 | 0.2个 | 6 | | 1.2 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 指标2：沥青油面修补面积 | | | 1720平方米 | 0平方米 | 6 | | 0 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 指标3：安装减速垄 | | | 1233米 | 0米 | 6 | | 0 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | | 100% | 3% | 6 | | 0.18 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 时效指标 | 指标1：项目开始时间 | | | 2019年9月 | 0% | 7 | | 0 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 指标2：项目完成时间 | | | 2019年10月 | 0% | 7 | | 0 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 指标1：项目养护费 | | | 109.28万元 | 2.99% | 6 | | 0.18 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 指标2：每平方米沥青修补费 | | | 90元每平方 | 0 | 6 | | 0 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：路况改善 | | | 效果明显 | 2.99% | 7.5 | | 0.22 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：业务保障能力 | | | 100% | 2.99% | 7.5 | | 0.22 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 指标2：安全隐患消除情况 | | | 100% | 2.99% | 7.5 | | 0.22 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | / | / | / | | / | | / | |
| 指标2： | | | / | / | / | | / | | / | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 | | | 逐步改善 | 0% | 7.5 | | 0 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | | | ≧97% | 2.99% | 10 | | 0.3 | | 项目均未实施，加快项目实施以及资金支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 2.82 | |  | |

附1