附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018年和静县农村公路进行工程性养护费（静交发〔2019〕36号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 36.3681 |  | 36.3681 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 36.3681 |  | 36.3681 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为巴润哈尔莫敦镇及哈尔莫敦镇乡道、村道修补路面坑槽；目标2：提高村民出行安全性及舒适性。 |  |  |  |  |  | 截至目前该工程已完工，项目资金36.3681万元已支付完毕，村民出行安全性和舒适性提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护公路项目 |  |  | 6条 | 6条 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：沥青油面修补面积 |  |  | 5740平方米 | 5740平方米 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：杨树蓄积面积 |  |  | 642.67立方米 | 642.67立方米 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 |  |  | 2018.03.01 | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2018.12.31 | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目养护费 |  |  | ≤36.36万元 | 36.36万元 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：每平方米养护费 |  |  | ≤0.06334万元 | 0.06334万元 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：路况改善 |  |  | 效果提升 | 效果提升 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力 |  |  | 完备 | 完备 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：安全隐患消除情况 |  |  | 良好 | 良好 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 |  |  | 10个月 | 10个月 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |