附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和静县G217线岔口-德尔比勒金牧场-巴西里克通达公路建设工程第一合同段配套资金（静交发〔2019〕3号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 40.9504 |  | 40.9504 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 40.9504 |  | 40.9504 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为巴音布鲁克G217线岔口-德尔比勒金牧场-巴西里克建设 12公里四级砂石路；目标2：对沿线农牧民解决出行问题同时减少植被环境破坏率。 |  |  |  |  |  | 截至目前本项目已完成竣工验收审计等工作，资金已支付完毕，解决了沿线农牧民出行问题同时减少了植被环境破坏率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：级配沙砾石底基层 |  |  | 14.53平方米 | 14.53平方米 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：机械土方石 |  |  | 83627立方米 | 83627立方米 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：工程质量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 |  |  | 2009年6月 | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2010年10月 | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：级配沙砾石底基层 |  |  | ≤7129.61元/平方米 | 7129.61元/平方米 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：机械土方石 |  |  | ≤26.55元/立方米 | 26.55元/立方米 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：对沿线农牧民解决出行问题 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：减少植被环境破坏率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续开展时间 |  |  | 1年4个月 | 1年4个月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |