附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年电力线杆迁改资金－静交发〔2019〕29号－第2次财经会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 55 |  | 25.44 |  | 10 |  | 46% |  | 4.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 55 |  | 25.44 |  | 10 |  | 46% |  | 4.6 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：在巴润哈尔莫敦镇、哈尔莫敦镇、和静镇电杆迁移并移栽100根，变压器迁移3台，通讯线杆迁移87根。目标2：通过迁移电杆及通信杆拓宽道路廊道，从而实现道路改扩建。 |  |  |  |  |  | 截至目前项目已完工，因后续质保问题截至目前已支付25.4427万元，支付比例为46.26%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：迁改电杆数量 |  |  | 100根 | 100根 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：变压器 |  |  | 3台 | 3台 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：通讯线杆 |  |  | 87根 | 87根 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程建设验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：安全隐患消除情况 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 |  |  | 2019.05.10 | 2019.05.10 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2019.06.10 | 2019.06.10 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：电力线杆改费用 |  |  | ≤55万元 | 25.4427万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：迁改电杆数量 |  |  | ≤3000元/根 | 3000元/根 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：变压器 |  |  | ≤5500元/台 | 5500元/台 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：通讯线杆 |  |  | ≤1500元/根 | 1500元/根 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 |  |  | 1个月 | 1个月 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.6 |  |  |  |