附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和静县客运站建设项目设计费（静交发〔2019〕49号）（2019年第4次财经会） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 28.465 |  | 28.465 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 28.465 |  | 28.465 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为保证和静县新二级客运站的建设安全性，经济性及实用性：目标2：减少客运站建设成本及提高建设安全性。 |  |  |  |  |  | 截至目前本项目已完成竣工验收审计等工作，资金已支付完毕。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：县级客运站设计方案 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：县级客运站施工图纸 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：县级客运站规划方案 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：额勒再特乌鲁乡返修桥客运站设计方案 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：额勒再特乌鲁乡返修桥客运站施工图纸 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：阿拉沟乡客运站设计方案 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标7：阿拉沟乡客运站施工图纸 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：工程质量验收合格率 |  |  | 100 | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 |  |  | 2017年7月 | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2017年8月 | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：县级客运站设计方案及图纸 |  |  | ≤26.779万 | 26.779万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：乡镇客运站设计方案及图纸 |  |  | ≤1.686万元 | 1.686万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：减少植被环境破坏率 |  |  | 无明显变化 | 无明显变化 | 30 |  | 28 |  | 受自然因素影响 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |