附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 二级长途客运站主体附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 48.611 |  | 48.611 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 48.611 |  | 48.611 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：二级长途客运站主体附属工程完工，资金支付完毕； 目标2：方便城镇居民出行问题。 |  |  |  |  |  | 截至目前本项目已完工，资金已支付完毕。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设项目 |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：工程质量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 |  |  | 2016-11-1 | 100% | 9 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2017-6-1 | 100% | 9 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：客运站投资成本 |  |  | ≤48.39万元 | 48.39万元 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：改善沿线交通条件 |  |  | 效果明显 | 95% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：改善沿线人民生活的生活水平 |  |  | 效果明 | 95% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：解决旅客行路难，确保旅客乘车安全创造必要的硬环境 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：可对无序竞争的客运市场进行整顿提供先决条件 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续开展时间 |  |  | 8个月 | 8个月 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |