附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和静县交通运输局 G218至和静镇公路改建工程拨付林地补偿费（静交发〔2019〕17号）（2019年第3次财经会） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 136.73 | 136.73 |  | 20.558 |  | 10 |  | 15% |  | 1.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 136.73 | 136.73 |  | 20.558 |  | 10 |  | 15% |  | 1.5 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为和静县G218岔口（K607+300）至和静镇（协比乃尔布呼镇至查汗采开村、才干布鲁克村、觉伦图尔根村、海迪克村）公路改建工程建设项目使用林地做林地赔偿； 目标2：通过使用林地补偿项目促进了公路建设进度、降低了建设成本，方便沿路农牧民出行及降低安全隐患情况。 |  |  |  |  |  | 截至目前和静县G218岔口（K607+300）至和静镇（协比乃尔布呼镇至查汗采开村、才干布鲁克村、觉伦图尔根村、海迪克村）公路改建工程建设项目使用林地做林地赔偿；目前手续刚刚办完，只支付了植被恢复费20.558万元。通过使用林地补偿项目促进了公路建设进度、降低了建设成本，方便沿路农牧民出行及降低安全隐患情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：使用林地面积 |  |  | 2.0558公顷 | 2.0558公顷 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：林木采伐总株数 |  |  | 6860株 | 6860株 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：杨树蓄积面积 |  |  | 642.67立方米 | 642.67立方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：造林成活率 |  |  | 100% | 95% | 5 |  | 4.6 |  | 受自然因素影响 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 |  |  | 2018.09.01 | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  |  | 2019.10.31 | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：资金拨付及时率 |  |  | 100% | 15% | 5 |  | 0.75 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：林地补偿总额 |  |  | ≤136.73万元 | 20.5580万元 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：改善农牧民出行 |  |  | 明显改善 | 95% | 4 |  | 3.8 |  | 个别居民点距离主干道有一定距离 |  |
|  |  |  | 指标2：林地占补平衡率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：危害生态多样性问题 |  |  | 无明显影响 | 5% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：对森林资源的影响 |  |  | 无明显影响 | 5% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：对生物多样性的影响 |  |  | 无明显影响 | 5% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：对环境质量的影响 |  |  | 无明显影响 | 5% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：对林业发展的影响 |  |  | 无明显影响 | 5% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：对景观风貌的影响 |  |  | 无明显影响 | 5% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目开展持续时间 |  |  | 2个月 | 2个月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.7 |  |  |  |