·附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巩乃斯镇贫困群体住房及居民供暖、排供水维修工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县巩乃斯镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 和静县巩乃斯镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2019年和静县贫困群体住房全面投入使用，尾款完成付款 | | | | | | 尾款已支付完毕，目前已审计，已经投入使用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公租房数量 | | | 90/套 | 90/套 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目资金支付 | | | 100万 | 100万 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 入住时间 | | | 2019年 | 2019年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 入住及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目资金支付 | | | 100万 | 100万 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 巩固和加强社会稳定 | | | 有效提高 | 95% | 10 | | 9.5 | | 巩固和加强社会稳定的期望值未达标 | |
| 保障贫困居民基本生活 | | | 有效改善 | 95% | 10 | | 9.5 | | 改善居民基本生活的满意度未达标 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 2019年12月 | 1年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 98% | 98% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

附2

**项目支出绩效评价报告**

（参考提纲）

一、基本情况

（一）巩乃斯镇隶属新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇，镇域总人口1361人，聚居着蒙、汉、维、哈等7个民族，蒙古族占97％，是土尔扈特蒙古族的主要聚集区。位于新疆和静县西北部，距和静县城255公里，国道218线贯穿镇域。总面积2277平方公里，其中草原面积8.29万公顷，森林面积7.9万公顷。镇域东南与额勒再特乌鲁乡相连，西与新源县那拉提5A级旅游景区接壤，北与尼勒克县、乌苏县、沙弯县毗邻。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：项目按时完成进度，严格把关各项资金支付。按时让贫困群体及干部入住。

阶段性目标： 2019年9月开工建设起， 2019年11月完成该项目工程竣工并投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

专项支出100万元，我镇认真落实节约、压缩一般性支出要求，严格按照招标程序、制度办事。资金使用及时，充分发挥经济效益、社会效益，绩效目标完成较好。

（二）1、绩效评价原则、坚持“客观、公正、公开、规范”，增强绩效评价的科学性和透明度。坚持效率优先，安排项目时提出明确的绩效目标。坚持预算安排与绩效评价结果相结合，切实提高资金使用效益。2、评价指标体系，完成数量。将考核的实际工作量与项目设计批复应该完成的工作量进行对比，考核其实现程度。完成质量，根据国家、行业有关质量标准以及项目设计批复时的质量目标与考核实际工程质量状况相对比，考核其实现程度。完成进度、及时性。将项目实际工作进度与立项设计批复的进度进行对比，考核其进展程度和及时性。3、评价方法，因素分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。4、评价标准，按照计划标准评价，预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。和静县巩乃斯镇人民政府作为项目承担单位负责项目变更审批、项目合同段验收、项目实施的监督检查和各方协调、财务决算审计等工作；项目所在地和静县巩乃斯镇人民政府作为实施单位负责项目的具体实施工作、部分验收工作等工作。

项目专门成立了绩效评价领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作，领导小组由分管项目工作的领导担任组长， 成员由项目所在地政府办公室、财政所、国土资源所、城建办、环保局等单位组成

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

结合我镇实际，及时会同发改、国土、规划、环保等相关部门对项目立项、用地批复，规划审批，项目环评等工作进行会商。

（二） 项目过程情况。

因做了充分的准备和协调，选址、征地、设计、立项、招标等工作压差进行，极大地节约了时间，提高了效率。对前来竞标的施工单位，按照有合格的建筑资格证书，有自已具备先垫付建设资金的能力，有充足的施工队伍，施工机械设备配套完整的“三有一设备”的审核制度，杜绝“走后门、跑关系”的不正之风。

1. 项目产出情况。

县委、县政府高度重视项目进展，多次在项目工作会议上听取工程进展汇报；镇领导能多次赴施工现场解决项目建设中遇到的问题，该项目得到了高位推动。我镇成立项目工作领导小组，制定《实施方案》，明确工作职责，落实工作任务，定期检查工程质量和进度。要求施工单位制订工程建设进度计划，完善安全设施，保证项目在时序进度内保质保量保安全顺利推进。

1. 项目效益情况。

有利于缓解贫困群体的实际困难。密切了党群关系，促进社会协调发展。给居民及干部创造良好的生活环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是要求监理公司选配一名高文化、技术强、的人员8小时旁站施工现场进行监督指导；二是采取督查通报的形式，对在建项目工程实施质量、进度一月2次不定期进行督查通报；三是不准出现施工单位擅自更改或不按设计图纸施工的现象，严格按照统一设计的图纸施工，保障工程有序实施。

1. 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。