附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巩乃斯镇安心安居房屋维修项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县巩乃斯镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 和静县巩乃斯镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 8 | | 8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 8 | | 8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：对巩乃斯镇政府办公楼、干部宿舍楼、社保厅等设施进行设备采购、水电门锁维修、厨房装修等零星维修工程目标2：通过对巩乃斯镇政府办公设施的维护修缮，改善办公环境，提升办事效率，更好地服务群众。 | | | | | | 对办公楼、干部宿舍楼、社保厅等设施进行设备采购、水电门锁维修、厨房装修等零星维修工程，已顺利完工并验收合格。有效改善了巩乃斯镇政府的办公环境，显著提升了办事效率，提高了办事群众的满意度。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修设施数量 | | | 18个 | 18个 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | | 2019年6月15日 | 2019年6月15日 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 项目完工时间 | | | 2019年6月30日 | 2019年6月30日 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 维修后验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 干部宿舍厨房装修改造费用（含材料） | | | ≥4 | 4 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 水电改造费用（含材料） | | | ≥2 | 2 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 其他改造费用（含材料） | | | ≥2 | 2 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 受益办事群众人口数 | | | ≥150人/月 | 150人/月 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 维修后质量保证年限 | | | ≥5年 | 5年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 维修后办公设施使用满意率 | | | ≥90% | 85% | 10 | | 9.5 | | 干部对维修后的办公设施期望值不高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益办事群众满意率 | | | ≥90% | 85% | 10 | | 9.5 | | 群众对服务满意度的期望值不高 | |
| 受益办事群众人口数 | | | ≥150人/月 | 150人/月 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |