|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆巴州和静县文化体育广播电视和旅游局项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县农村大喇叭升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 26.7 | | 26.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 26.7 | | 26.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 推进农村大喇叭升级改造是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是解决广大农牧民群众听广播困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量；确保本县农区6个乡镇178套大喇叭设备正常运转，故障及时修复，保证农村大喇叭长期通优质通。 | | | | | | 已支付完成保证全县178套农村大喇叭设备运行维护，保证节目信号的正常免费传播。推进农村大喇叭升级改造是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是解决广大农牧民群众听广播困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量；确保本县农区6个乡镇178套大喇叭设备正常运转，故障及时修复。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村大喇叭覆盖乡镇 | | | ≥6个 | 6个 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 农村大喇叭改造数量 | | | ≥178套 | 178套 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 农村大喇叭设备正常播出 | | | ≥90% | 100% | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 每天三个时间段播出（广播信号） | | | 3次/天 | 3次/天 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 大喇叭安装时间 | | | 2019年4月 | 100% | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 和静县农村178套大喇叭设备更新 | | | ≤20.03万元 | 20.03万元 | 7 | | 7 | | 无偏差 | |
| 178套大喇叭附属设备安装及材料费 | | | ≤6.67万元 | 6.67万元 | 7 | | 7 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 丰富少数民族群众的精神文化生活 | | | 有效 | 100% | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 大喇叭持续使用时间 | | | ≥6年 | 6年 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |