附1

| 新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和静县巴音布鲁克旅游基础设施建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县文化体育电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县巴音布鲁克景区管理委员会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 4000 |  | 4000 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4000 |  | 4000 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过改善巴音布鲁克城镇基础设施搭建数字化平台，实现智慧景区，提高旅游接待服务质量，满足游客对旅游服务的高要求，增加游客接待量，促进我县旅游经济发展。 |  |  |  |  |  | 2019年接巴音布鲁克天鹅湖景点接待游客75万人次，同比增长45%，总收入历史性突破8000万元，同比增长130%，有效促进了我县旅游经济发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成25000米地下管网铺设 |  |  | 25000米 | 25580米 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 旅游收入增加40% |  |  | 40% | 130% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 游客增长率达到25% |  |  | 25% | 40% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 工程事故风险控制率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 水电节约效率 |  |  | 20% | 40% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 预算内控制 |  |  | 4000万 | 4000万 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | 20% | 10% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 景区建档立卡贫困户受助比率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 有效提高巴音布鲁克游客集散中转保障能力 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥98% | ≥95% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 当地居民满意度 |  |  | ≥98% | ≥95% | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |