新疆维吾尔自治区巴州和静县住建局

项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年独立工矿区改造搬迁专项中央基建

实施单位（公章）：新疆正杰建筑工程有限公司、新疆德安环保有限公司

主管部门（公章）：和静县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：王超

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

建设污水处理厂一座，日处理量800立方米，出水水质一级A ，配套管网6km。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目内容：建设污水处理厂一座，日处理量800立方米，出水水质一级A ，配套管网6km。

2、组织架构：和静县住房和城乡建设局监管，新疆正杰建筑工程有限公司、新疆德安环保有限公司实施

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 10970000 | 10970000 | 10970000 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 项目实际投入 | (2) | 10970000 | 10970000 | 10970000 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 资金到位 | (3) | 10970000 | 10970000 | 10970000 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 实际支出 | (4) | 10970000 | 10970000 | 10970000 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率（%) | (6)=(4)/(1) | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率（%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率（%) | (8)=(4)/(3) | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（二）项目资金实际使用情况分析

（三）项目资金管理情况分析

建设健全的财务监控机制，成本控制机制。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

加强对项目执行的考核，包括实时跟踪监控机制、验收机制。

（二）项目管理情况分析

加强对项目执行的考核，包括实时跟踪监控机制、验收机制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

实施巴仑台污水处理厂及配套管网项目，完善该地区污水处理基础设施。目前工程正在施工。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、财务监控有效性：采取了财务监控，但是未建立健全的财务监控制度和机制，缺少成本控制手段。

2、项目管理制度健全性：为建立健全的项目管理制度，后续需要加强制度建设，保障项目有效运行。

3、监理工作规范性：监理按照规定正常开展工作，但是缺少对监理材料的整理并及时提交。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

良好。

七、附表

《和静县住建局项目支出绩效自评表》