新疆维吾尔自治区巴州和静县住建局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年棚户区改造配套一期工程

实施单位（公章）：和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司

主管部门（公章）：和静县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：姚晓鹏

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司于2012年6月经和静县工商行政管理局批准成立，原注册资金2000万，于2016年11月中国农发重点建设基金有限公司出资3697.9万元，届时公司注册资金变更为5697.9万元。公司性质为国有独资企业。

（二）项目预算绩效目标设定情况

在保证城市合理容量和环境质量的前提下，促进土地的集约化利用，提高土地使用率，更好的提升该区整体形象，同时解决棚户区安置问题，且项目融入地域文化。计划建设小区道路9000米、绿化工程75000平方米、污水管网2500米、给水管网2500米、弱电管网1680米、燃气管网2500米、热力管网3360米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资2000万元，其中中央预算内资金1800万元，地方自筹200万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

自治州追加资金使用2000000元

（三）项目资金管理情况分析

加强资金的控制和管理，提高资金使用效率，资金管理实行授权审批制度，防范贪污、侵占、挪用资金，落实资金使用程序，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目2018年12月开工建设，分为六个标段，一标段由新疆伟邦中标，二标段由新疆鸿猷中标，三标段由中天城建中标，四标段由中辰建工中标，五标段由天山宏业中标，六标段由新疆龙瑞中标。

（二）项目管理情况分析

资金使用合规性；采购流程合规性；合同管理完备性；工程变更规范性；主要工程计划完成率；工程完成及时性；工程投入使用情况；制定日常维护管理制度；及时了解人员配备情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

预算编制规范性；预算资金到位率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；采购流程合规性；合同管理完备性；工程变更规范性；主要工程计划完成率；配套工程计划完成率；工程完成及时性；工程投入使用情况；日常维护管理制度；人员配备情况。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目已完成，无后续计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

严格落实资金使用计划，按照资金使用要求专款专用，严格把控工程质量，做到资金使用合理合规，确保民生工程惠民利民。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

及时对基础数据、资料来源和依据进行收集，以及对项目现场勘验检查核实等情况。

七、附表

《和静县住建局项目支出绩效自评表》