附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县住建局

项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：保障性住房维修款

实施单位（公章）：和静县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：和静县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：姚晓鹏

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2018年自治区下达我县城市棚户区改造任务700户，目前已全部完成（主要以货币补偿的形式完成），资金来源为上级专项资金与地方财政自筹，中央专项资金到位6935万元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

和静县2018年棚户区改造项目：项目拆迁范围内拆迁建筑为住宅及附属建筑，拆迁红线占地面积525000.00 ㎡（787.50亩），拆迁户数700户，户均拆迁面积为150平米，涉及拆迁人数2800人，总建筑面积约为105000.00平米。拆迁范围内涉及的土地性质全部为国有土地。

本项目配套基础设施包括拆迁地块的基础设施建设。主要工程有：道路工程、绿化工程、道路照明工程、给水工程、排水工程、供热工程等。

本项目建设符合和静县2018年棚户区改造建设需求，项目的实施将进一步完善城镇建设，提高和静县各族人民群众的居住环境、生活质量，促进社会稳定，从而带动和静县的社会经济又好又快发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

保障性住房专项资金用于保障性安居工程建设及配套基础设施建设、实物配租的公、廉租住房的维护与管理。根据自治区下达的住房保障目标任务及我县保障家庭实际需求量安排2018年所需专项资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

一是制定了《和静县保障性住房资金管理办法》，建立健全保障性安居工程资金来源和使用情况的监督检查机制，加强保障性安居工程建设资金的全过程管理。

二是积极落实地方配套资金。充分利用现有的财政资金来源渠道，确保将土地出让收益和住房公积金增值收益按规定用于保障性安居工程建设。

2.财务管理与会计核算规范。在项目资金管理上，严格实行专款专用管理，并要求县财政、审计、监察部门全程参与监督，确保资金不截留、不挤占、不挪用。在项目资金使用上，根据项目建设进度先由施工企业提出资金申拨申请，填报资金申拨表，建设单位、监理单位驻工地代表审核签字，建设单位分管领导审核签字，主要领导审核签字，财务主管领导审批，最后由财务部门直接支付。

（三）项目资金管理情况分析

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

在新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区住房城乡建设厅、新疆维吾尔自治区发改委的大力支持和指导下，我县严格按规定使用保障性住房中央预算内补助资金，加快保障性住房建设，多渠道筹集保障房房源，全力做好保障房供应，进一步创新完善体制机制，住房保障工作取得显著成效。

财务管理与会计核算规范。在项目资金管理上，严格实行专款专用管理，并要求县财政、审计、监察部门全程参与监督，确保资金不截留、不挤占、不挪用。在项目资金使用上，根据项目建设进度先由施工企业提出资金申拨申请，填报资金申拨表，建设单位、监理单位驻工地代表审核签字，建设单位分管领导审核签字，主要领导审核签字，财务主管领导审批，最后由财务部门直接支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、超前谋划项目建设，不断加大配建力度。我县就对今年项目进行摸排，逐项实地查看，督促辖区政府开展项目立项、用地、规划方案等前期工作，2018年计划下达后，各项手续完备。

2、强化基础管理。严格执行保障性安居工程统计报告制度。 州住房保障办印发《关于报送2018年度保障性安居工程项目建设报表的通知》 规定在每月20日前，将项目完成情况报州住建局，由州住建局对项目完成情况进行确认。在此基础上，填报各类报表上报州住建局。每季度末，县统计局及时组织统计报告，县住建局会同县区政府、其他责任单位积极配合，对接保障性安居工程统计数据，确保数据的完善、及时、准确。同时，通过周督查、月巡查等制度，对项目新增、开工、竣工等情况进行现场确认，确保项目新增、开工、竣工统计数据严格遵照统计口径规定执行。

（二）项目管理情况分析

（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

1、全面落实质量安全监管制度，严格项目验收程序。组织开展了《新疆维吾尔自治区保障性住房建设标准》宣传培训，将省标下发到每一个保障性安居工程建设责任单位和实施单位，由市住建委会同县区政府等监督实施，严格按照省标执行。印发了《和静县保障性住房装修规程》《关于明确我县保障性住房装修工程造价的通知》《关于协助落实保障性住房配建有关事项的函》等，对我县保障性住房装修作出统一规定。始终坚持质量就是生命线的原则，出台了《关于进一步加强我县保障性安居工程质量管理的实施意见》等一系列规范性文件，全面加强我县保障性安居工程质量安全管理工作。

2、全方位做好住房保障信息和政务公开工作。按国家和省要求，在县人民政府网站设立住房保障专栏，对保障性住房政策、申请程序、咨询电话进行分类公开。按月在市政府信息公开网和住房城建网公开本地保障性安居工程建设计划和开工、竣工项目、分配信息，做到及时更新。同时在县（区）政府网站设立住房保障专栏，根据2015年度住房保障目标任务，按月公开住房保障信息。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

在上级部门的大力支持下，我县保障性住房建设取得了一定成效，但距离上级的要求和广大人民群众的热切期盼还有差距。对此，我们将在以下方面加强改进：一是强化目标和责任意识，按照保障性住房建设要求，把目标任务落实到项目、责任落实到人，紧紧围绕时间节点，扎实推进工作开展。二是强化部门之间的协调，充分发挥各部门职能作用，形成合力，进一步简化办事程序，缩短审批时间，提高效率。三是继续完善准入标准、审核程序、动态管理、退出机制等方面政策制度，确保保障性住房管理健康运行。

为更好地让广大中低收入群众了解我市的住房保障政策，及时享受住房保障，市住保办除利用报纸、电视、广播等媒体广泛宣传外，将住房保障政策送进社区，现场接受老百姓的咨询，收到了良好的社会效果。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 经梳理，配套费项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。在下步工作中，部分事项城市财政局进一步支持。此外，个别项目仍存在部分问题，应进一步完善、改进。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

一是各部门联动审核制度亟待推进。目前我们需要乡镇、社区、民政、公安等方面资产的信息共享，开展多部门联动审核，而这些都要通过上级来推动和协调.

二是保障房后续管理方面亟待破局。由于历史原因，我市公廉租房日常管理、公廉租房后续维修、保障房梯度退出等方面还存在诸多矛盾，租金收缴率还不高，需要集中进行攻坚。由于我办人手少，任务重，管理几千套保障房力不从心，而采取政府购买服务、引入专业物业公司协助管理是最好的选择，这需要市级层面来推动。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

1.建立健全“三审三公示”制度，公正、公平、公开的分配机制基本完善。一是完善准入条件。我县印发了《关于公布申请住房保障家庭财产标准的通知》，规定申请家庭人均财产不超过5万元、总财产不超过15万元；对目前登记拥有小型载客汽车或5万元以上其他车辆的家庭，不得申请保障房。在原住房、收入准入条件基础上，增加财产准入标准，严格了准入条件，进一步践行“保障基本”的原则。二是进行审核流程再造。完善“三审三公示”制度。“三审”即：在所有社区设立受理窗口，负责受理和初审；辖区政府住房保障部门通过“和静县住房保障管理系统”提交审核请求，由“和静县住房保障管理系统”自动提交至“和静县个人住房信息系统”进行比对，反馈审核结果；通过住房状况审核的申请家庭情况，提交至“和静县居民经济状况核对系统”进行自动比对，反馈审核结果。“三公示”即：社区初审公示、辖区审核结果公示、拟配租对象公示。三是合理轮候。我县在保障房分配中，既坚持“公平公正”，又体现“以人为本”，对拟配租家庭轮候顺序和房源配租顺序，做出较为人性化的安排。在拟配组家庭轮候顺序的确定上，我县规定城乡户籍家庭按照申请登记的时间顺序轮候，其中低保等5类家庭实行优先，新就业和务工人员根据积分制审核办法，按得分高低轮候。在配租房源上，我县明确在保障房房源分配时，充分考虑居民入住后的生活便利，对多层住房，由下肢残疾人员家庭优先选择底层， 70岁以上老人家庭优先选择低楼层房源；其他申请家庭通过抓阄方式确定房号。

2.在分配过程中，我们始终坚持公开、公平、公正的原则，实行阳光操作，严格按照保障性住房有关规定，对低收入家庭申请保障性住房的条件严格把关，在保障性住房分配过程中，严格执行“四审、三监督、二公示、一审批”的工作程序筛选保障对象。对举报家庭实行再次审查核实，对审查核实后确实不符合条件的家庭当即通知申请人后取消其资格。同时，还建立了一户一卡一档的城镇低收入住房困难家庭基础数据档案。认真做好保障性住房信息统计工作，建立工作台账，详细登记住房人员信息，逐步完成档案信息录入工作。

七、附表

《和静县住建局项目支出绩效自评表》