新疆维吾尔自治区巴州和静县住建局项目支出绩效自评报告

项目名称：和静县安居富民监控安装

实施单位（公章）：和静县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：和静县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：张新红

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

随着社会的不断发展，人民生活水平和生活质量的提高，居住的安全需要成为大家日益关注的焦点问题，为了更好的保护小区业主财产及人身安全，最大程度的防范各种入侵，我局实施了小区视频监控安装。在监控的实时监视，多画面分割显示，云台控制等功能有机结合，同时监控主机自动将报警画面及录像记录，做到报警联动，有助于及时处理警情，保护小区财产和工作人员的安全，提高了保卫人员的工作效率以及处理各种突发事件的反应速度，给管理人员提供一个良好的工作环境，确保整个小区的安全。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（1）所有线路封闭，不存在任何管线外露；

（2）所有摄像头视频设备能稳定运行，不存在任何不稳定或黑屏；

（3）所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。

阶段性目标：质保期内出现系统运行故障，1年给予五次免费安装调试及技术服务；质保期内遇产品质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，施工方在5小时到项目现场进行故障排查和解决问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资110332.1元，资金来源为财政自筹。

（二）项目资金实际使用情况分析

截至2018年11月和静县安居富民监控工程累计完成总投资为893381.68元。

（三）项目资金管理情况分析

监控系统工程按照合同约定，第一次支付为签订合同后支付30%预付款；第二次为工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组验收，验收合格后支付65%工程款；第三次为工程竣工验收满1年复检合格后支付5%工程款。所有项目支出单据由经办人签名确认后，送财务人员和分管领导审核，再送主要领导审批后方可报账。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目单位对该资金实行专账管理，资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目2016年10月完成政府采购，由巴州大联视电子科技有限公司中标，采购流程合法合规。采购结束项目未进行调整。目前该项目已竣工，并通过验收，完成目标质量。

（二）项目管理情况分析

我局对该项目的施工进展高度重视，对于工程中出现的项目进展缓慢等问题，及时通报及时解决。施工方安装的设备为符合国家产品质量标准的正品设备，使用的产品为合同中指定的产品。项目工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用。施工方已经全面考察工作场所，并保证合同的附件表格中所列设备及材料已经满足安装监控设施所需。对于超出部分，我局不予承担相关工料费用。四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目产出指标优，成效指标优，效率指标优。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

监控系统可以对小区进行全方位扫描，不受时间、空间和天气的影响，及时掌握监控区域内的情况。视频监控可以对犯罪分子形成威胁，使违法犯罪消除在萌芽之中。在偷盗事件发生后，通过回放录像，可以查看事件发生时的图像记录，为事件的调查解决提供最直接的证据。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建议物业公司在使用视频监控时遇到故障及画面不清晰，及时与施工方联系，排查故障，保证系统正常运行使用。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

我局成立工程项目支出绩效评价工作组，由业务分管副局长任组长，项目相关人员担任组员。工作组在评分前对部分业主、物业工作人员进行项目满意度测评，结合工程完成质量，评分为良好。

七、附表

《和静县住建局项目支出绩效自评表》