新疆维吾尔自治区巴州和静县住建局

项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：巴音布鲁克镇道路改扩建及附属设施工程款

实施单位（公章）：和静县中天城建（集团）有限公司

主管部门（公章）：和静县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：张云峰

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本公司成立于2012年4月27日，营业期限为2012年4月27日至2042年4月26日，注册资本为6870万元，主要经营市政工程建设和市政设施的开发利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有建筑工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级许可证资质。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、预期目标及阶段性目标

项目建设期分为两个阶段：第一阶段项目筹备期（2018年11月-2019年3月主要完成项目前期手续，例如立项、环评、设计等准备工作；第二阶段项目实施期2019年3月-2019年7月项目建设期，以上均要考虑施工的条件，因为施工地点在山区，天气因素和地理位置因素，施工难度相对较大）

2、项目主要内容、涉及范围

该建设地点：和静县巴音布鲁克镇，建设规模：新建道路约1147米、供热管网约2244米、供水管网约1363米、阀井约14座、排水管网约1000米、检查井约32座。工程投资额：750万元，施工图包含的新建道路、供排水管网、供热管网、阀井、检查井等工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目安排财政资金594.35万元，其中上级财政拨款 0 万元，为本级财政安排  594.35万元，财政资金以外用于项目的其他资金0万元，自筹资金0万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目安排财政资金594.35万元，其中上级财政拨款 0 万元，为本级财政安排 594.35万元，财政资金以外用于项目的其他资金0万元，自筹资金0万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理严格执行申请拨款制度，建立项目资金管理领导责任制，执行三重一大政策，自觉接受财政、审计、纪检部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对截留、挪用和坐支项目资金的，按照法律法规严肃查处。定期不定期开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目资金管理严格执行申请拨款制度，建立项目资金管理领导责任制，执行三重一大政策，自觉接受财政、审计、纪检部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对截留、挪用和坐支项目资金的，按照法律法规严肃查处。定期不定期开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。对工程手续方面严格把控，验收应符合各项要求。

（二）项目管理情况分析

项目资金管理严格执行申请拨款制度，建立项目资金管理领导责任制，执行三重一大政策，自觉接受财政、审计、纪检部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对截留、挪用和坐支项目资金的，按照法律法规严肃查处。定期不定期开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

预计2019年8月项目全部建成并交付使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金管理严格执行申请拨款制度，建立项目资金管理领导责任制，执行三重一大政策，自觉接受财政、审计、纪检部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对截留、挪用和坐支项目资金的，按照法律法规严肃查处。定期不定期开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。工程手续方面尽量完善。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《和静县住建局项目支出绩效自评表》