新疆维吾尔自治区巴州和静县住建局

项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：和静县人民政府供热管线穿越鱼焉线铁路、马兰军事专用线铁路工程

实施单位（公章）：和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司

主管部门（公章）：和静县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：姚晓鹏

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司于2012年6月经和静县工商行政管理局批准成立，原注册资金2000万，于2016年11月中国农发重点建设基金有限公司出资3697.9万元，届时公司注册资金变更为5697.9万元。公司性质为国有独资企业。

（二）项目预算绩效目标设定情况

和静县丰泽园小区供热管网穿越鱼焉线铁路、马兰军事专用线铁路，在鱼焉线K366+992处新建1—1.75m钢筋混凝土防护套管、在马兰线K0+863新建1—1.75m钢筋混凝土防护套管。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本工程总承包价款：人民币：2859055。不含铁路运输损失补偿费和铁路用地及通道占用费，该项费用依据乌铁办〔2014〕679号 “关于印发《乌鲁木齐铁路局资源占用及索赔管理办法（暂行）》的通知” 文件规定，由甲方向乌鲁木齐局集团公司缴纳。

- 项目资金实际使用情况分析

自治州追加专项2859055元，已全部投入使用。

- 项目资金管理情况分析

该项费用依据乌铁办〔2014〕679号 “关于印发《乌鲁木齐铁路局资源占用及索赔管理办法（暂行）》的通知” 文件规定，落实资金使用程序，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为确保项目如期建设，由和静县政府采购中心采用询价方式进行了项目采购，中标单位为和静县中天城建（集团）有限公司，工期37天，于2018年7月15日施工，2018年9月20日完成，项目建设完成，并投入使用。

（二）项目管理情况分析

为确保工程质量，在项目施工中严格按照国家、自治区房屋装修标准进行施工，并安排专人负责项目施工过程中的监督管理，发现问题及时整改，在完工后由相关部门进行了验收，确保了工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

预算编制规范性；预算资金到位率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；采购流程合规性；合同管理完备性；工程变更规范性；主要工程计划完成率；配套工程计划完成率；工程完成及时性；工程投入使用情况；日常维护管理制度；人员配备情况。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目已完成，无后续计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

严格落实资金使用计划，按照资金使用要求专款专用，严格把控工程质量，做到资金使用合理合规，确保民生工程惠民利民。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

中标单位为有限公司，工期37天，于2018年7月15日施工，2018年9月20日完成，并于2017年10月4日完成工程验收，项目建设完成，并投入使用。

七、附表

《和静县住建局项目支出绩效自评表》