新疆巴州和静县人民政府办公室项目

支出绩效自评报告

项目名称：棚户区改造项目

实施单位（公章）：和静县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：和静县人民政府办公室

项目负责人（签章）：张新红

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

随着社会的不断发展，人民生活水平和生活质量的提高，居住环境成为大家日益关注的焦点问题。棚户区改造是重大的民生项目，大力推进棚户区改造工作，是贯彻落实党的十九大精神、落实“五大发展”理念，推进“两治三改”工作，改善民生、构建和谐社会的重要内容和客观要求。我县高度重视棚户区改造工作，项目资金及时安排到位，工程质量安全放心，社会效益明显，群众获得感较强。棚户区改造，不但改善了群众的居住条件，还在完善城市功能，促进投资拉动，保持房地产市场健康发展、促进供给侧结构性改革等方面发挥了积极的作用。

（二）项目预算绩效目标设定情况

落实工程质量责任，严格执行基本建设程序和标准规范，特别是建筑材料验核制度，防止假冒伪劣建筑材料流入建筑工地。健全项目信息公开制度。项目法人对住房质量负终身责任。勘察、设计、施工、监理等单位依法对建设工程质量负相应责任，积极推行单位负责人和项目负责人终身负责制。推广工程质量责任标牌，公示相关参建单位和负责人，接受社会监督。贯彻落实绿色建筑行动方案，积极执行绿色建筑标准。群众监督员严把质量关，参与工程建设，准业主监督工程质量，最大限度地保障群众的知情权、参与权、监督权。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资417.6万元，资金来源为财政自筹。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年11月和静县城市棚户区建筑节能综合改造工程监理累计完成总投资为417.6万元。

（三）项目资金管理情况分析

和静县城市棚户区建筑节能综合改造工程监理费按照合同约定，由工程竣工验收复检合格后支付工程款。所有项目支出单据由经办人签名确认后，送财务人员和分管领导审核，再送主要领导审批后方可报账。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目单位对该资金实行专账管理，资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目2017年4月完成招标，由和静楼兰工程建设监理有限责任公司中标，招标流程合法合规。招标结束项目未进行调整。目前该监理项目已竣工，并通过验收，完成目标质量。

（二）项目管理情况分析

我局对该项目的施工进展高度重视，监理对于工程中出现的项目进展缓慢等问题，及时通报及时解决。施工方的建筑材料符合国家产品质量标准，使用的材料为合同中指定的材料。项目工程款包括工程材料、部件及其运输、人工和五年期的质量保证。监理方已经全面考察工作场所，并保证施工方按合同约定的内容执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目产出指标优，成效指标优，效率指标优。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

棚户区改造工作改善了人居环境、完善了城市功能、提升了城市品位、增强了城市承载力、加大了城市辐射带动力。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

收集工程完工后的使用情况信息，对存在施工质量问题的地方，进行核实整改。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建议物业公司在管理小区时遇到棚户区改造施工质量问题，及时与施工方联系，及时维修检查。

六、项目评价工作情况

我局成立工程项目支出绩效评价工作组，由业务分管副局长任组长，项目相关人员担任组员。工作组在评分前对部分业主、物业工作人员进行项目满意度测评，结合工程完成质量，评分为良好。

七、附表

《和静县政府办项目支出绩效自评表》