附件2：

**新疆维吾尔自治区巴州和静县北山管委会项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：北山生态采摘观光园项目

实施单位（公章）：和静县北山绿色生态产业发展有限公司

主管部门（公章）：和静县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：胡晓辉

填报时间：2019年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会，为正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是负责北山的建设和管理。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、**项目背景：北山公园由原开采多年的砂石料厂和戈壁荒滩建设至今，30平方公里全部实现林网化，成为县城的重要保障。为了北山发展建设及提升旅游品质，现建设北山生态采摘观光园项目。**

2、项目内容：新建高标准智能日光温室大棚4座，每座4000平方米。配套架设2公里输变电线路，安装80千伏变压器一台，铺设供水主管网和支管网2.5公里，建设泵房50平方米等设施。

3、涉及的范围

本项目涉及北山森林公园。

4、组织构架

本项目建设单位为北山管委会，通过下属和静县北山绿色生态产业发展有限公司分工协作，由新疆正杰建筑集团有限公司中标施工建设，通过实地监查，严格审核，层层把关共同完成。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年度北山绿色生态采摘观光园项目安排上级财政资金1145000元，其中，包括2017年度存在结余资金8000000元（该款项2017年尚未），本年度资金到位3145000元，实际支出3145000元，不存在其他资金使用情况。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年度北山绿色生态采摘观光园项目实际支出3145000元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**2018年度北山绿色生态采摘观光园建设项目实施切合实际，根据工程进度申请财政拨款资金，资金管理十分到位，使用合理。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**根据北山生态建设、旅游开发的需求，和静县北山绿色生态采摘观光园项目于2017年4月立项，立项审批文号为巴发改农经【2017】247号。此工程于2017年12月由新疆正杰建筑集团有限公司中标承建，截止2018年度该工程尚未完工。**

**（二）项目管理情况分析**

**2018年度北山绿色生态采摘观光园建设项目在实施过程中，项目负责人实时进行监督，并诚聘监理单位新疆智业工程项目管理服务有限公司，对该项目实施进行实时监督管理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目实施符合自治区、自治州农村一二三产业融合发展实施意见及和静县农村一二三产业融合发展试点示范县项目规划，对于引领巴州地区休闲农业、观光农业，转变农业发展方式，增加农牧民收入具有重要意义。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**该项目目前尚未完工，后续根据工程开展情况进行实时监督及资金管理到位工作。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无。

**（三）其他**

无。

**六、项目评价工作情况**

本项目实施过程中资料齐全，项目经和静县发改委审批，招投标资料均齐全，进度报审资料也均齐全。

**七、附表**

**《和静县北山管委会项目支出绩效自评表》**