新疆维吾尔自治区巴州和静县国土资源局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：和静县协比乃尔布呼乡协比乃尔布呼村和查开采开村两基本农田整治项目

实施单位（公章）：和静县国土资源局

主管部门（公章）：巴州国土资源局

项目负责人（签章）：毛居提·阿布拉

填报时间：2019年1月23日

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

和静县国土资源局2002年5月正式成立，在土地整理项目中具体承担自治区、自治州土地整治重大工程和项目的组织实施与管理职责，管理、使用土地整治专项资金。

- （二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1.项目年度预算绩效总目标

通过实施土地整治项目：一是统一规划、统一组织、合理布局、因地制宜、综合整治；二是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；三是优化调整土地产权关系，保障土地权属主体的合法权益，维护项目区社会稳定；四是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。

2.项目绩效指标设定情况

项目建设规模为995.11公顷，新增耕地面积0公顷，总投资1871.25万元。

- （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.项目基本性质

基本建设类项目。

2.项目用途和主要内容

项目用途：改善耕地质量，改善农业灌溉与排水基础设施，提高整个项目区的灌溉保证率，改善农业生产过程中农业机械化及人行交通运输条件，改善农田区域生态环境，保护农田生态安全。

项目内容：包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护和生态环境保护工程。

3.项目涉及范围

项目位于协比乃尔布呼村、查开采开村两个村。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 项目总预算1871.25万元，全部申请自治区财政资金。2017年5月，新财建〔2017〕10３号、新财建〔2017〕309号分别下达资金374万元、696.11万元，均为筹集财政资金。筹集到位资金投入项目使用。

- （二）项目资金实际使用情况分析

项目决算投资总额1871.25万元，主要用于项目工程施工费、设备费、其他费用、不可预见费等。

资金收支管理为国库集中支付，支付手续规范，资金管理总体符合财务管理制度。

- （三）项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，单独核算，项目法人对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

1.项目组织情况

项目承担单位依据批复资金，按照《国家投资土地开发整理项目实施管理暂行办法》《自治区整治项目管理暂行办法》等有关规定，依据《中华人民共和国招标法》、九部委《工程建设项目施工招标办法》组织进行项目招标工作。项目承担单位巴州国土资源局组织制定了招标工作方案。招标工作严格按照批准的招标工作方案执行。

2.项目调整情况

本项目不存在调整情况。

3.项目验收情况

本项目于201８年３月实施，没有竣工。

- （二）项目管理情况分析

1.项目管理机构构建

巴州国土资源局作为项目承担单位负责项目变更审批、项目合同段验收、项目实施的监督检查和各方协调、财务决算审计等工作；项目所在地和静县国土资源部门作为实施单位负责项目的具体实施工作、部分验收工作等工作。

项目所在地县市专门成立了领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作，领导小组由分管国土工作的县领导担任组长， 成员由项目所在地县市财政局、国土资源局、水利局、农业局、交通局、环保局、项目所在地乡政府等单位组成。

2.项目管理制度保障

（1）项目管理制度保障

为强化项目规范管理，从项目立项审批开始，到实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量。

（2）日常检查监督管理

为加强项目的有效监管，由承担单位每季度组织对项目组织管理与制度执行情况、项目规划设计和预算执行情况、项目建设工程任务完成情况、新增耕地质量等别和数量增加情况、项目资金使用与管理情况、土地权属调整和农民权益维护情况、项目验收和后期管护情况、项目档案资料管理情况等内容开展专项检查或者不定期抽查，开展监督检查措施主要是内业检查、外业检查、质量跟踪、开展审计等措施，强化项目的动态监管，确保项目工程建设质量。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目经济性分析

项目资金实行预算管理制度，专款专用，单独核算，项目法人对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理。加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。

2.项目效率性分析

项目的实施进度

在项目工程施工进度方面，按设计施工进度要求，各项工程建设任务达到预期目标。

3.项目的效益性分析

在社会效益方面，一是项目实施，吸纳了部分剩余劳动力，为当地群众解困和劳动力转移提供了就业机会，有效地减轻了就业压力，促进了当地社会的稳定。二是项目实施促进了项目区农业经济产业化、规模化，增强了该地区的农业生产后劲。

在经济效益方面，通过项目实施，渠道防渗，可节约灌溉用水；营造农田防护林，减少大风等自然灾害造成的损失。项目区主要种植粮食作物，项目建设后，改善了生长环境，使作物得到充分适时适量的灌水，使作物产量有一定的提高，预计项目建设后，主要效益为新增耕地收益、原有耕地增产收益和农田防护林收益。据初步测算，年均增加收益549.09万元。

在生态效益方面，通过对项目区进行综合性整治，合理规划，统一布局，使其农、林、水、路一体化，发展节水灌溉，提高土地生产力，加快了农业产业结构调整，改良和防治土壤盐渍化，使项目区植被率大幅提高。既可起到防风固土的作用，同时有利于改善区域小气候和农作物的生长发育，使区域生态环境得到明显改观，为项目区的农业生产可持续发展奠定良好的基础。改善了生态环境，促进和保持各产业生态系统间的良性循环，最大限度的为人民生产、生活提供良好的环境。

4.可持续性分析

土地整治是社会经济发展到一定程度对土地利用所提出的必然要求，是土地资源可持续利用的充分体现，是社会、经济和生态效益相统一的要求，是促使现实的土地利用状态达到合理利用状态而采取的一种措施或手段，是使土地利用方式、结构、强度更适应特定发展时期的特定目标而进行的活动。而土地合理利用的状态，是在环境和资源代价最小的情况下可以取得经济最大收益的一种利用状态。因此，通过本项目的实施，促使土地整治项目区土地的利用状态基本达到合理利用状态，提高了土地的利用效率，增强了土地的生产能力，恢复和改善了区域生态环境，表明本项目具有可持续性。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目建设期：2018年３月－2019年月，目前已完成总工程60％，但本项目目前未验收审计，但基本完成了项目绩效目标。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

按照工作进度计划，尽快完成项目未完成的工程量、档案资料归档整理工作。

- （二）主要经验做法、存在问题和建议

1.主要经验做法

（1）坚持依法规范化运作管理

项目实施前期，一定要手续合法、程序到位、运作规范。一是项目实施要有批准文件；二是要严格按照国家和自治区对国家重点项目的运作程序和要求，按照前期立项选址、测量、规划设计及预算编制、投资评审及修改完善、项目招标、工程监理、实施管理、竣工验收等环节程序进行。

（2）坚持不断优化规划设计

在规划设计过程中，一定要深入到项目区，充分了解当地的地形地貌、气象水文、道路交通、耕地面积和质量、耕种习惯以及现有的基础设施条件，做到规划设计科学合理、客观使用。在项目施工过程中，对规划设计方案中的一些不符合实际的设计，应根据实际情况，进行工程设计变更，并严格履行变更报批手续。

（3）各相关部门通力协作、齐抓共管、发挥整体功能

项目实施要严格执行项目法人制、项目公告制、项目招投标制、项目监理制、项目合同制等五项制度。项目承担单位推行管理目标责任制，具体负责协调解决工程建设中的有关问题。监理单位负责对工程的进度、质量等情况进行监理，施工单位负责保时保质保量完成项目规划设计的目标。在项目资金使用与管理方面，严格按财务管理制度落实。

2.存在主要问题

在项目实施过程中，存在的主要问题：项目建设与农业生产在时间上存在矛盾，项目在施工中需临时占用农民的耕地，大部分灌溉工程施工时间和施工作业面受限，不能全面开展施工，必须根据农业生产的时间变化，不断的调整施工计划。

3.相关建议

针对项目实施中存在的主要问题，提出如下建议和改进措施：一是加大宣传力度，充分考虑群众的利益积极调动群众的热情和主动性。二是，加强与乡镇政府和村委会的协调沟通，施工单位加强施工原料储备，加强协调组织和技术力量，合理调整施工进度，避开农忙时段，在可施工时段内合理有序的加快施工进度，保证项目按时保质完成。

- 六、项目评价工作情况

- （一）绩效评价设计过程

自治区评价小组在项目竣工后全面审核项目相关资料的基础上，通过对项目实施的检查评价，从而完成对整体项目的分析、总结得出评价结论。

- （二）项目绩效评价原则和方法

本次绩效评价结合实际情况，按照设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法等，对土地整治项目的投入、过程、产出、效果的各个方面进行客观、公正地评价，侧重评价项目的产出及其效果。本次绩效评价主要采用比较法，即通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

- （三）评价结果

本次项目绩效评价结果为良。

七、附表

《和静县国土资源局项目支出绩效自评表》