附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县国土资源局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018 年度和静县土地储备专项债券涉及的和静镇与巴音布鲁克 镇土地整治项目

实施单位（公章）：和静县国土资源局

主管部门（公章）：巴州自然资源局

项目负责人（签章）：毛垃吉·阿布拉

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县土地储备中心法定代表人跃进 ，土地储备中心隶属和静 县国土资源局下属的全额拨款事业单位。股级建制，编制人员有 4 人。 业务范围：按照土地利用总体规划和城乡规划，通过回收、收购、置 换和征用等方式取得土地进行前期整治，并予以储存，以供应和调控 城乡各类建筑用地的需求。土储中心事业单位法人资格证书、组织机 构代码证、贷款卡等相关证照均合法有效。 主要职责是：代表县人民政府，对和静县辖区范围内存量土地和 新征用地进行收购储备；负责管理和使用土地储备整治专项资金，对 政府征用、回收、收购的土地进行整治和储备。 土地储备中心自成立以来，建立健全了各项规章管理制度，积极 开展土地收购储备工作，积极参与治理整顿土地市场秩序工作以及土 地供应集体决策等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目总投资 11739.33 万元，其中：征地拆迁费用 7477.58 万元， 土地整治及基础设施整治工程费用 2522.42 万元，其他费用 1739.33 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资 11739.33 万元，其中：自筹资金 1739.33 万元，占投 资总额的 14.8%；拟发行土地储备债券总额 10000 万元，占投资总额 的 85.2%。

（二）项目资金实际使用情况分析

至2018年12月31日已支付土地征收拆迁补偿款7970.31

万元，土地平整垃圾清运等额335.55万元。

（三）项目资金管理情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：该项目绩效自评价结果为：总得分85分，属于"良好”。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

土地整治系指对低效利用、不合理利用、未利用以及生产建设活 动和自然灾害损毁的土地进行整治，提高土地利用效率的活动。土地 整治是盘活存量土地、强化节约集约用地、适时补充耕地和提升土地 产能的重要手段。在我国将土地整治与农村发展，特别是与新农村建 设相结合，是保障发展、保护耕地、统筹城乡土地配置的重大战略。

（二）项目管理情况分析

（1）对纳入储备的土地，经县人民政府国土资源管理部门批准， 土地储备机构有权对储备土地进行前期整治、保护、管理、临时利用 及为储备土地、实施前期整治进行融资等活动。

（2）土地储备机构应对储备土地特别是依法征收后纳入储备的 21 土地进行必要的前期整治，使之具备供应条件。

（3）前期整治涉及道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照 明、绿化、土地平整等基础设施建设的，要按照有关规定，通过公开 招标方式选择工程实施单位。

（4）土地储备机构应对纳入储备的土地采取必要的措施予以保 护管理，防止侵害储备土地权利行为的发生。

（5）在储备土地未供应前，土地储备机构可将储备土地或连同 地上建（构）筑物，通过出租、临时使用等方式加以利用。设立抵押 权的储备土地临时利用，应征得抵押权人同意。储备土地的临时利用， 一般不超过两年，且不能影响土地供应。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（1）项目的建设实施，有利于优化和静县土地利用，调整土地 结构，对促进和静县经济区域规划的整体调整，有着积极的影响。并 对项目区域内居民的生产生活起到积极的促进作用。带动区域经济的 发展，提供新的就业机会，因此，项目的社会效益显著。

（2）项目建成后，有利于环境改善，进一步美化城乡环境，项 目的环境效益显著。

（3）项目全部投资的财务内部收益率为（所得税后，下同） 23.86%，高于基准财务收益率 10%。静态投资回收期 2.28 年，动态 投资回收期 2.53 年，说明项目本身具有较好的投资回报，财务盈利 能力明显。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

到目前已完成土地的征收、补偿费发放及土地平整、垃圾清运等工作。本项目整治土地面积为 675.05 亩，土地整 治工作计划在 1 年内完成，项目运行计划在 3 年内完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目实施过程主要工作包括：前期工作、征迁安置及土地整治、 土地出让。征迁安置及土地整治工作包括土地的征收补偿及整治规划、基础 设施开发建设。初步确定用时 11 个月，大致时间为 2018 年 7 月中旬 至 2019 年 6 月。 土地出让工作包括出让方案设计、地块规划指标确定、出让地价 评估和相关手续办理。初步确定用时 30 个月，大致时间为 2019 年 1 月至 2021 年 6 月。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、在征收拆迁过程中，涉及 700户，要充分做好拆迁 户和被拆迁人员的思想工作，把好政策关，严格按照国家、自治区和 本地区拆迁政策办事，充分考虑被拆迁群众利益和合理诉求。在征收 拆迁过程中要充分考虑弱势群体的利益，做好这部分人员的养老安置 和就业安排等后续工作，防止土地储备拆迁整治工作留下新的不稳定 隐患。

2、在实际拆迁整治和基础设施建设施工过程中，和静镇和巴音 布鲁克镇政府可从加快城区发展的角度出发，积极配合项目推进建设 速度，减少各方面行政阻碍，尽快完成本项目实施。

六、项目评价工作情况

项目的建设有利于贯彻落实国家土地储备管理制度，对满足和静县的土 地资源需求，促进和静县经济快速发展，改善项目所在地农村、农业、 农民的现状，提高农民生产生活条件具有十分重要的意义。 项目建成后，社会效益显著，在促进精神文明建设的同时有利于繁荣地方经济和扩大就业，促进社会综合事业发展，改善项目所在地 农民及居民的生活环境，促进经济发展，使城区广大人民及当地政府 直接受益，社会风险小。

七、附表

《和静县国土资源局项目支出绩效自评表》