附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县巴伦台镇廉租房维修工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | |  | | --- | | 和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司众和物业管理分公司 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | | 26.43 | 26.43 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 26.43 | 26.43 | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 预期对巴伦台镇廉租房的屋面漏水、墙皮脱落、地暖管破裂、马桶损坏、门锁损坏、房门丢失、钥匙丢失、配电箱进水损坏等问题进行维修；提升小区居民居住条件，持续性改善廉租房存在问题。 | | | | | | 已完成对巴伦台镇廉租房的屋面漏水、墙皮脱落、地暖管破裂、马桶损坏、门锁损坏、房门丢失、钥匙丢失、配电箱进水损坏等问题进行维修，资金支付及时率为0。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面粉刷面积 | | 2980㎡ | | 2980㎡ | 5 | 5 | 无 | |
| 贴地砖面积 | | 300㎡ | | 300㎡ | 5 | 5 | 无 | |
| 装换供水管 | | 360米 | | 360米 | 5 | 5 | 无 | |
| 配电箱内更换电表数 | | 28块 | | 28块 | 5 | 5 | 无 | |
| 房门锁更换数量 | | 33把 | | 33把 | 5 | 5 | 无 | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | | 100% | | 100% | 5 | 10 | 无 | |
| 时效指标 | 开工日期 | | 2015年11月1日 | | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 竣工日期 | | 2018年10月30日 | | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 工程造价 | | 26.43万元 | | 26.43万元 | 10 | 10 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升小区居民居住条件 | | 有效提升 | | 99% | 15 | 14.9 | 需加强日常维护 | |
| 可持续影响指标 | 持续性改善廉租房存在问题 | | 有效提升 | | 98% | 15 | 14.9 | 需加强日常维护 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | | ≥99% | | 98% | 5 | 4.9 | 需加强日常维护 | |
| 主管部门满意度 | | ≥99% | | 98% | 5 | 4.9 | 需加强日常维护 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.6 |  | |