附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | --- | | 2019年防汛物资费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县水利局 | | | | | 实施单位 | | 和静县水利管理总站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.87 | 60.87 | | 60.87 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.87 | 60.87 | | 60.87 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购买铁丝60吨，编制铁丝笼8500片，用于汛期应急防洪。 | | | | | | 实际购买铁丝60吨，编制铁丝笼8500片，用于汛期全县应急防洪。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：10号铁丝 | | | 60吨 | 60吨 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：编制铁丝笼 | | | 6400元/吨 | 6400元/吨 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标：项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | | 2019.5 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 项目投入时间 | | | 2019.7 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：铁丝单价 | | | 6400元/吨 | 6400元/吨 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：人工费 | | | 19元/片 | 19元/片 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保护乡镇人口、耕地安全 | | | 5000亩 | 4500亩 | 10 | | 9 | | 汛期应急稍有无法兼顾处 | |
| 社会效益  指标 | 保障人民生命财产安全，促进了当地的经济发展。全，促进了当地的经济发展。解除了人民群众正常生产生活的后顾之忧，各民族团结友爱，安居乐业，为促进民族团结、地区稳定与和谐社会做出了重要贡献。 | | | ≤95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | | | 2年 | 2年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |