|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年和静县防洪坝和渠道建设项目 | | | 项目负责人及电话 | 才仁巴图18009960787、刘海龙15739897777 | | | |
| 主管部门 | | | 和静县水利局 | | | 实施单位 | 和静县巴音布鲁克镇、阿拉沟乡人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 145 | | 145 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 2019年中央新增财政扶贫资金145 | | 2019年中央新增财政扶贫资金145 | | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 目标1：本项目在阿拉沟乡夏尔尕村新建砂石料防洪坝3公里，调流坝6个。在巴音布鲁克镇地埋管网维修3.6公里渠道。投入资金145万元。 目标2：通过项目的实施，可有效解决春夏季大暴雨期间洪水暴发可能对现有房屋及人员造成的损害甚至人生生命危险的隐患。有效缓解解决牧民的洗羊防疫带来实际作用，让162户443人贫困牧民收益。 | | | | | 目标1：本项目已投入资金145万元，已完成阿拉沟乡夏尔尕村新建砂石料防洪坝3公里，调流坝6个，完成巴音布鲁克镇地埋管网维修3.6公里渠道。 目标2：有效解决春夏季大暴雨期间洪水暴发可能对现有房屋及人员造成地损害甚至人生生命危险的隐患，有效缓解解决了牧民的洗羊防疫带来实际作用，收益的贫困牧民162户443人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 修建防洪坝长度 | | 6 | ≥3公里 | 3公里 | 6 |  | |
| 修建调流坝个数 | | 6 | ≥6个 | 6个 | 6 |  |  |
| 渠道建设长度 | | 6 | ≥3.6公里 | 3.6个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | 4 | 2019年6月 | 2019年6月 | 4 |  | |
| 项目完工时间 | | 4 | 2019/111/1 | 2019年11月 | 4 |  | |
| 项目及时完成率 | | 4 | 100% | 100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 修建防洪坝补助标准 | | 5 | ≤18万元/公里 | 18万元/公里 | 5 |  | |
| 修建调流坝补助标准 | | 5 | ≤1万元/个 | 1万元/个 | 5 |  | |
| 渠道建设补助标准 | | 5 | ≤23.61万/1公里 | 23.61万/1公里 | 5 |  |  |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | | 8 | ≥162户 | 162户 | 8 |  | |
| 受益建档立卡贫困人口数 | | 8 | ≥443人 | 443人 | 8 |  | |
| 生态指标 | 对项目区的生态环境 | | 7 | 轻微 | 轻微 | 7 |  | |
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | | 7 | ≥10年 | 10 | 7 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 5 | ≥95% | 95% | 5 |  | |
| 受益建档立卡贫困人口满意度 | | 5 | ≥90% | 90% | 5 |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |