附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县各水厂水质化验检测资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县水利局 | | | | | 实施单位 | | 和静县农村饮水安全工程管理站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 20.35 | | 20.35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 20.35 | | 20.35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成全县13个乡镇64个行政村水样的水质化验任务 | | | | | | 已按计划完成全县13个乡镇64个行政村水样的水质化验任务 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标：完成全县13个乡镇水样的水质化验 | | | 13个 | 13个 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标：水样的水质化验合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 水样取水时间 | | | 2019年1月 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 水样化验结束时间 | | | 2019年12月 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 20.35万元 | | | 20.35万元 | 20.35万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证全县农牧民的饮水安全 | | | 10.34万人 | 10.34万人 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 按计划定期定时持续对水样进行水质化验 | | | 持续对水样进行水质化验验 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |