附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乃门莫敦镇2010年高效节水项目增加资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县水利局 | | | | | 实施单位 | | 和静县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2013年该镇为解决包尔尕扎4组农民上访问题，在此组新增加高效节水面积550亩 | | | | | | 资金已到位，2019年县人民政府支付新增加高效节水面积550亩15万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增加高效节水面积 | | | 550亩 | 550亩 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 按照相关指标完成建设内容 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 新增高效节水面积550亩 | | | 462元/亩 | 462元/亩 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 作物增产 | | | 100公斤/亩 | 100公斤/亩 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 增加收入 | | | 800元/亩 | 800元/亩 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 节约用水 | | | 30立方/亩 | 30立方/亩 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 使用寿命 | | | 10年 | 10年 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 推进林业可持续发展 | | | ≤95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附2

**乃门莫敦镇2010年高效节水项目增加资金项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

和静县乃门莫敦镇2010年小型农田水利专项工程高效节水灌溉项目，建设5654亩加压滴管工程田间管网安装埋设；各加压滴管系统首部深井潜水泵、过滤系统、施肥设备购置安装调试。项目总投资401.48万元，该工程与2012年完工并验收，2013年该镇为解决包尔尕扎4组农民上访问题，新增加高效节水面积550亩，审计局最终审定价为254535.2元。和静县委财经领导小组2017年第4次会议审批通过了新增500亩地排水井及泵房等工程造价审核的审计意见。

资金由县人民政府从县级配套资金中支付。县十三届党委财经委员会第一次会议通过（静党财发[2019]3号），资金已落实，同意拨付乃门莫敦镇2010年高效节水项目增加资金15万元。

（二）项目绩效目标。

**新增加高效节水面积550亩**

二、绩效评价工作开展情况

**1、绩效评价目的：**通过新增加高效节水面积550亩，解决包尔尕扎4组农民上访问题，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

**2、绩效评价对象：**和静县水利局

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等（附表说明）。**

**1、绩效评价原则**

（1）、科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）、公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）、绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）、重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

**2、评价指标体系**

1、绩效评价指标的确定遵循以下原则：

（1）相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

**3、评价方法**

（1）、比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

（2）、因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）、公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

**4、评价标准**

本次绩效评价采用计划标准。

**（三）绩效评价工作过程**

评价工作根据项目绩效目标进行，一是了解项目基本情况，二是收集项目建设进度和资金使用相关发票等信息资料，三是数据分析评价形成报告。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

我局严格按照有关要求使用和管理项目资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。该项目评价得分10分，绩效自评结论为“优”。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）项目完成数量**

新增加高效节水面积550亩

**（2）项目完成质量**

按照设计相关规程，完成高效节水面积550亩。

1. **项目实施进度**

目前工程已完工，并完成结算审计，已验收。

（3）**项目成本节约情况**

本项目实施后可节约用水1.65万方，亩均投资462元。本项成本指标全部完成，成本指标完成率为100%。

**2.效益指标完成情况分析**

作物增产100公斤/亩，增加收入800元/亩，

1. **满意度指标完成情况分析**

项目实施后受益群众满意度均≥95%。指标完成率为100%。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

明确主体，加强主体责任；制定措施，提高效率；工作细化，严格项目管理；严遵法律法规，确保资金使用合法合规。

1. 有关建议

# 无

1. 其他需要说明的问题

# 无