新疆巴州和静县教育和科学技术局

项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：中小学浴室及附属工程项目

实施单位（公章）：和静县教育和科学技术局本级

主管部门（公章）：和静县教育和科学技术局

项目负责人（签章）：乔伟

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县教育和科学技术局成立于1984年9月，隶属于和静县人民政府的教育行政职能部门，现位于和静县东归大道。主要职责及基本情况汇总如下：

1、主要职责

(一)全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规, 拟定县教育事业发展有关问题的实施办法和管理意见,并监督执行。

(二)拟定县教育事业的发展战略、中长期规划和计划,确立全县教育事业的发展重点、规模、速度和步骤,并指导协调、贯彻实施。

(三)指导、协调全县各级各类学校的德育教育工作

(四)综合管理和静县的基础教育、中等教育、职业技术教育人教育、社会力量办学等;指导、协调全县城乡及各部门的有关教有工作。

(五)承担和静县人民政府教育督导工作;制定和静县教育督导计划和评估方案,并指导、监督、检查、评估。

(六)研究与拟定和静县教育体系改革方案,指导教育体系改革和办学体制的改革。

(七)参与全县教育经费的预决算的管理,会同有关部筹措教育经费,拟定和静县教育基建投资原则和计划,归口管理国家、自治区和自治州对我县的教育援助和教育贷款。

(八)贯彻执行国家劳动工资和人事管理管理工作的有关政策和规章制度，负责指导教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育和教师资格认定等工作。

(九)归口管理全县学历教育及其考试工作:规划、指导和管理师继续教育工作、成人教育工作及扫盲工作。

(十)拟定普通高中招生计划并组织实施。

(十-)参与拟定师范类毕业生的就业政策,组织实施师范类毕业生的就业指导工作。

(十二)负责指导全县各学校体育、卫生和艺术教育工作:协同有关部门搞好学校的国防教育工作

(十三)组织、规划和指导教育系统的自然科学、社会科学和教育信息化工作

(十四)归口管理教育系统对外及地区间的教育交流、学习工作

(十五)指导全县教育系统各学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十六)承办县人民政府交办的其他工作

2、内设机构

根据上述职责，内设职能股（室）有：

行政办公室、县人民政府教育督导委员会办公室、综治办、机关工会、教研室、教育工会、教育股、思政股、财务室、组织人事股、资助中心、青少年活动中心、项目办、教育会计站、科管股、知识产权科。

3、人员编制情况：

领导职务3个，行政编制人员17名，事业编制人员35名，职工3名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：改善学校的办学条件，提高培养能力，提升学校乃至和静县整体教育服务能力和水平，推动和静县教育事业向着更好的方向发展。

阶段性目标：解决当前各中小学办学条件不足和办学条件落后的问题。

项目基本性质及用途：本项目的建设全面贯彻了国家教育方针、中共中央座谈会精神和自治州、县教育事业“十二五”规划，优化了中小学格局，减轻了其他中学的就学压力，改善了办学条件，扩大了社会影响，有效解决了城区扩大化、城镇化带来的快速增长的教育需求，推进义务教育均衡发展。

主要内容：该项目主要实施县第一小学、第三小学、第三中学、第五中学浴室工程及第五小学、第六小学附属工程，含大门、围墙、硬化等附属。

涉及范围：项目位于县第一小学、第三小学、第三中学、第五中学、第六小学、第五小学校园内，项目的实施满足了当地周边各族群众对教育的需求，充分体现教育公平和均衡发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

中小学浴室及附属工程项目总投资1548.19万元。用于各一小、三小、三中、五中浴室改造及五小、六小附属工程。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年，上级专项资金1100万元，县级配套资金448.19万元；实际拨付项目资金1100万元。县级配套资金448.19万元，已全部完成支付。

（三）项目资金管理情况分析

建立健全项目管理、资金管理和人力资源管理制度，由项目办、财务室和会计核算中心分别负责，相互监督、协调配合，采取积极有效的措施，落实工程建设所需的各项资金，保证各项建设资金能够及时到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

中小学浴室及附属工程项目于2018年计划投入1548.19万元。实际投入1548.19万元，截止2018年底，已全部完工并拨付资金。

（二）项目管理情况分析

依据项目建设进度安排，制定详实实施计划，落实工程项目的施工单位，进行质量监督，制定验收办法及相应配套措施，是项目有序展开和顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目是学校建设项目，项目的建设是完善教育基础设施的途径，是教育事业的重要组成部分，在一般层面具有改善教育教学环境的功能，深层次的具有影响政治、经济、社会、文化的功能和效益。

该项目的建设，是站在义务教育发展新的起点上，为进一步构建和谐社会，加强少数民族地区义务教育而做出的一项重大举措。对于加快义务教育基础设施建设，改善义务教育办学条件有着积极地推动作用，对全面提高教育教学质量和推进教育均衡发展向优质均衡发展。

中小学浴室及附属工程项目的完成，极大改善了和静县的教育环境，提高了全县各族适龄学生的综合素质，满足全县各族人民对现代化教育的要求，对构建和静县和谐社会注入了新的活力。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

建立健全在校学生的管理制度，规范学生行为，提高学校工作人员业务水平和职业道德，注重人才队伍建设，加强对学校管理人员和工作人员的专业技能、专业知识培训。建立强有力的组织领导机构和统一、高效、务实、科学的管理机构和运行机制，保证项目的正常使用及发挥最大效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

依据项目建设进度安排，制定详细实施计划，进行质量监督，制定验收办法及相应配套措施，促进项目有序开展和顺利实施。

1、严格按照项目基本建设程序办事。本着“责任明确，严格管理”的原则开展各项工作。

2、项目资金集中在县级管理，不下拨至项目学校，保证专款专用，不挤占挪用或变相挪用。

3、建立财务监控机制，防止财务风险。

4、建立项目资金管理责任追究制度。杜绝基站，挪用，截留项目资金，疏于管理造成国有资产流失等行为。

存在问题和建议

1、进一步加强预算资金编制合理性，充分发挥资金使用效益。

2、项目涉及部门要通力配合，高度重视，将项目建设的各项工作做好，做扎实。

3、加强资金监管，保障专项资金按照政策使用。

4、做好项目前期政府各部门的协调工作，沟通信息，减少不必要的办事环节，提高工作效率。

5、后续需要重点建立项目绩效目标体系，更加科学、合理的评价项目完成效益。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目立项以后，教科局紧盯项目实施的各项过程，在项目实施的发展、实施、竣工三个阶段，对项目状态和项目进展情况进行定期衡量与监测，对已完成的工作做出评价。检测项目实施的实际状态与目标状态的偏差，分析其原因和可能影响因素，及时反馈信息，以便做出决策，采取必要的管理措施来实现既定目标，改进项目管理，加强对项目的监督和控制。项目建成后，改善了学校办学条件，扩大了社会影响；有效解决了城区扩大化、城镇化带来的快速增长得教育需求；更有利于缩短城乡差距，构建和谐社会，促进民族团结。

七、附表

《和静县财政项目支出绩效自评表》