| 新疆巴州和静县机关事务管理局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和静县原气象局维修工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 和静县机关事务管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 |  | 50 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1、完成主楼基础设施及是室外附属工程项目。 目标2、通过开展此项工作，为和静县纪委执纪审查点固定办公场所、人员入驻开展工作。 |  |  |  |  |  | 场所固定、人员入驻，硬件设施已完成建设，改善了工作环境。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主楼面积 |  |  | 700平米 | 700平米 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 室外附属工程 |  |  | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 装修完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 装修开始使用时间 |  |  | 2018年2月 | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 装修结束使用时间 |  |  | 2018年3月 | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 资金到位执行率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 维修工程项目 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 干部职工工作环境 |  |  | 有效提高 | 95% | 15 | 14.25 | 干部职工需求存在差异 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金使用持续时间 |  |  | 1年 | 1年 | 15 | 15 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.25 |  |  |