新疆巴州和静县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：和静县农村生活垃圾专项治理项目

实施单位（公章）：和静县环境卫生管理处

主管部门（公章）：和静县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：刘治国

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县环境卫生管理处成立于2000年2月，隶属于县住建局下属，副科级全额拨款事业单位，具有独立的法人资格，是和静县环境卫生主管部门。现实有人数212人，其中：正式职工16名(实有编制6个)，公性性岗位人员196名。工作职责：负责全县建成区道路清扫、保洁，生活垃圾的清运处置；对全县享有环卫服务内的行政、企事业单位、驻县单位、个体商户、城市居民及暂住人口，按标准收取垃圾处置费；监督检查县城内环卫设施及公厕的配备、维护、维修及购置。

（二）项目预算绩效目标设定情况

农村生活垃圾治理项目以加大农村生活垃圾收集处理工作力度, 彻底改变乡镇垃圾乱倒、乱扔、乱堆现象，同时也能减少因生活垃圾带来的环境污染，着力创造村容整洁、生态良好的农村人居环境为目标。是一项造福百姓的民心工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目投资2.555万元（该项目总投资25.55万元，2017年支付22.995万元），资金来源为上级专项，该项目资金现已全部到位，已支付。

（二）项目资金实际使用情况分析

截至2018年12月，该项目的资金2.555万元元已全部支出完。

（三）项目资金管理情况分析

2018年该项目资金实行专款专用。用于我县农村生活垃圾治理环卫专用设施的采购。全部采购项目统一由政府采购中心按照政府采购流程进行采购，按照货比三家，价格合理，质量保证，公开招标，公开公示等标准进行测算。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，支付时附件资料齐全，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

农村生活垃圾大垃圾箱采购全部采取政府集中采购的方式，由县财政局政府采购中心统一进行招标采购，采购后的大垃圾箱经验收后才予以付款，保证了采购质量。

（二）项目管理情况分析

专项资金是由县财政统一拨付到县环卫处零余额户内，经县财政采购中心公开招投标，采购到位验收合格后按上级分配方案分别分配给各个乡镇，资金支付由供货商提供发票后，经审核人和主管领导签字确认后直接支付给供货商，无拖延现象，挪用、挤占现象。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

和静县农村生活垃圾治理工作进展情况良好，专项资金专款专用并设立专门管理制度，运作正常，环境效益、经济效益显著；该项目自开展以来，乡镇群众很满意。对改善环境质量、实现资源综合利用、保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，为我县经济发展和生态保护发挥了重要作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我县已将环卫处工作及农村生活垃圾治理工作纳入到和静县环卫一体化PPP项目，目前正在做可行性研究，等环卫一体化PPP项目方案确定后即可解决设施设备、收费、垃圾清运等相关问题全部配备到位，力争实现农村生活垃圾无害化处理率达到90%以上标准。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要做法：

随着市政基础建设力度不断加大，用于城市建设方面的投资逐年递增，为了用好纳税人的每一分钱，我处建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。在进行招投标时，公开招投标，采用多方询价，查看设施型号配件，用最低的价格购置最好的设施，严格执行合同内的相关条款，严格验收货物，在合同期内按支付流程，层层审核把关，使资金使用有章可循、有据可查、确保了项目安全、资金安全和负责人的安全。对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定。

存在问题：

1、按照中央、自治区每年对农村生活垃圾专项治理必需治理20%个行政村的要求，现因自治区资金尚未到位，地方财政资金紧缺，无法开展工作。

建议：

1、加大中央、省、自治州农村环境综合整治专项资金投入。

2上级部门加大技术扶持力度

（三）其他

无其它说明问题。

六、项目评价工作情况

该采购项目全部采取政府采购的形式，通过公开招标，集中采购，有效降低了购置成本，保证了设施的质量，提升了购置环卫设施售后服务水平。

产出指标-购置73个大垃圾箱，绩效目标分配给(和静镇30个、巴润哈尔莫墩镇23个、乃门莫墩镇10个、协比乃尔布呼镇10个），改变乡镇垃圾乱倒、乱扔、乱堆现象，村容村貌有了改观。绩效指标完成情况为优。

七、附表

《和静县环境卫生管理处财政项目支出绩效自评表》