| 新疆巴州和静工业园区管委会项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和静工业园区道路及水厂环评验收费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静工业园区管委会 |  |  |  | 实施单位 | 和静工业园区金泉投资开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 20 | 20 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 | 20 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目设计、施工和运行过程中采取的污染防治措施和生态保护及恢复措施有效，环境保护设施及其他生态保护措施已基本按批准的环境影响报告表相关要求落实，达到环评和环评批复提出的环境保护和环境管理要求，无污染投诉，项目不存在大的环境影响问题。 |  |  |  |  | 已完成资金支付20万元，按计划实施项目环评验收工作已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 供水管网铺设10192米 |  | ≥10192 | 10192 |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 规划排水管网41.2km |  | ≥41.2km | 41.2 |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 修建III级道路全长5685.71km |  | ≥5685.71km | 5685.71km |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 此项目环评验收合格率 |  | ≥100% | 100% |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 环评验收时间 |  | 2019年12月 | 100% |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支付资金 |  | ≤20万 | 20万 |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有效降低当地环境污 |  | 有效 | 100% |  | 15 |  | 15 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  | ≥3年 | 3年 |  | 15 |  | 15 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 群众满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |