附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯河防洪工程巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告、使用林地可行性报告设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 16 |  | 16 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 16 |  | 16 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制《巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告》、《和静县巩乃斯防洪工程使用林地可行性报告》 |  |  |  |  |  | 资金已到位，2019年县人民政府支付设计费16万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制《巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 编制《和静县巩乃斯防洪工程使用林地可行性报告》 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照相关指标完成建设内容 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 项目未完工 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 项目未完工 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金及时拨付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 编制《巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告 |  |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 编制《和静县巩乃斯防洪工程使用林地可行性报 |  |  | 6万元 | 6万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 作物增产 |  |  | 100公斤/亩 | 100公斤/亩 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加收入 |  |  | 800元/亩 | 800元/亩 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节约用水 |  |  | 30立方/亩 | 30立方/亩 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用寿命 |  |  | 10年 | 10年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 推进林业可持续发展 |  |  | ≤95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

附2

巩乃斯河防洪工程巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告、使用林地可行性报告设计费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯河防洪工程（Ⅰ期），2017年1月24日自治区水利厅下发了《关于自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯防洪工程Ⅰ期初步设计报告（代可研）的批复》（新水办规计[2017]3号）。工程批复建设内容：新建防洪堤3.8公里；工程总投资2000万元，其中申请上级专项资金1400万元。

- 自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯河防洪工程（Ⅱ期），2019年1月23日巴州发改委下发了《关于自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯防洪工程Ⅱ期初步设计报告（代可研）的批复》（巴发改项目[2019]19号）。工程批复主要建设内容：新建防洪堤4.225公里；工程总投资2100万元，申请上级专项资金1470万元。自治区中小河流治理项目和静县巩乃斯河防洪工程（Ⅰ期）（Ⅱ期）总投资额为4100万元。2018年度到位中央补助资金2870万元，资金到位率100%。2019年编制巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告、使用林地可行性报告设计费共计16万元，目前已支付设计费16万元，支100%。

- 项目绩效目标。

- 编制巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告、使用林地可行性报告

- 二、绩效评价工作开展情况

- 1、绩效评价目的：通过巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告、使用林地可行性报告编制，对设计费的绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

- 2、绩效评价对象：自治区林业规划院

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等（附表说明）。

- 1、绩效评价原则

- （1）、科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

- （2）、公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

- （3）、绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- （4）、重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

- 2、评价指标体系

- 1、绩效评价指标的确定遵循以下原则：

- （1）相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

- （2）重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

- （3）可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

- （4）系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

- （5）经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

- 3、评价方法

- （1）、比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

- （2）、因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- （3）、公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4、评价标准

- 本次绩效评价采用计划标准。

- （三）绩效评价工作过程

- 评价工作根据项目绩效目标进行，一是了解项目基本情况，二是收集项目建设进度和资金使用相关发票等信息资料，三是数据分析评价形成报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局严格按照有关要求使用和管理项目资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。该项目评价得分10分，绩效自评结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

编制巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告、使用林地可行性报告

- 项目完成质量

按照林业相关规程，编制巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告、使用林地可行性报告通过自治区林业厅审查。

- 项目实施进度

已完巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告、使用林地可行性报告的编制。

- 项目成本节约情况

本项目为设计费，本项成本指标全部完成，成本指标完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析

无效益指标

- 满意度指标完成情况分析

巩乃斯国家森林公园森林风景资源影响评价报告、使用林地可行性报告按计划时间完成编制，受益满意度均≥95%。指标完成率为100%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

明确主体，加强主体责任；制定措施，提高效率；工作细化，严格项目管理；严遵法律法规，确保资金使用合法合规。

- 有关建议

强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实。

- 其他需要说明的问题

后期我单位将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管，今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。