附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 草原植被恢复费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县林业和草原局 | | | | | 实施单位 | | 和静县草原监理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 18.55 | | 18.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 18.55 | | 18.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 20%返还植被恢复费已返还到位 | | | | | | 资金执行率100%，构建草原生态平衡 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征占草原面积 | | | 483.7亩 | 483.7亩 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：草原恢复质量合格率 | | | ≥95% | 95% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 植被恢复当期任务完成率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 上交草原植被恢复费 | | | 18.55 | 18.55 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 是否构建草原生态平衡 | | | 是 | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 草原恢复构建稳定草原生态系统持续率 | | | ≥94% | 94% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 牧民对项目的满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

附2

**项目支出绩效评价报告**

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步规范自治区草原植被恢复费征收使用管理，保护和恢复自治区草原植被，改善生态环境。缴入自治区本级国库的草原植被恢复费，10%用于被征占用草原所在的地州市恢复草原植被，70%用于被征占草原所在的县市恢复草原植被，资金通过自治区财政专项转移支付分别返回被征占草原所在地州市、县市财政；20%集中用于自治区范围内草原植被恢复。缴入地州市、县市级国库的草原植被恢复费，全部用于本区域范围内的草原植被恢复。

1. 项目绩效目标。

返还20%的植被恢复费给自治区国库

1. 二、绩效评价工作开展情况

**1、绩效评价目的：**通过开展绩效评价，了解项目资金使用的社会效益，经济效益和生态效益。分析该项目是否达到了预期目的，评价资金使用的规范性和有效性。并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政专项资金的预算绩效管理工作水平。强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

**2、绩效评价对象：**返还20%的植被恢复费给自治区国库

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等（附表说明）。**

**1、绩效评价原则**

绩效评价结合工作实际情况，按照设定的绩效目标。运用合理的评价方法，对照标准进行客观公正的评价。

**2、评价指标体系**

指标评价体系指标主要根据财政部门设置的指标绩效评价管理制度及单位职能，选取科学灵活，具有可操作性，贴近实际的项目支出评价体系。

**3、评价方法**

采用最直接的对比法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

**4、评价标准**

以项目支出评价体系为标准，对项目建成情况、完成时间、建设内容、资金使用情况等查看否符合标准。

**（三）绩效评价工作过程**

评价工作根据项目绩效目标进行，一是了解项目基本情况，二是收集项目建设进度、设备配备情况和资金使用相关发票等信息资料，三是数据分析评价形成报告。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

我局严格按照有关要求使用和管理项目资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。该项目评价得分100分，绩效自评结论为“优”结论（附相关评分表）

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）项目完成数量**

完成征占草原面积483.7亩

1. **项目完成质量**

草原恢复质量合格率达≥95%。

1. **项目实施进度**

已返还20%的植被恢复费给自治区国库

1. **项目成本节约情况**

已返还20%的植被恢复费给自治区国库18.55万元

**2.效益指标完成情况分析**

保护和恢复了自治区草原植被，改善生态环境。

1. **满意度指标完成情况分析**

项目实施对牧民的满意度达95%

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无