附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县交通运输局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年和静县访惠聚道路建设项目

实施单位（公章）：和静县交通运输局

主管部门（公章）：和静县交通运输局

项目负责人（签章）：徐生文

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2018年自治区交通运输厅下达我县村级惠民生工程项目共有8个村13.44公里，分别是：和静镇克再村1.55公里、哈尔莫敦镇2.49公里（乌拉斯台村：1.22公里；才干布鲁克村：1.27公里） 、巴伦台镇3.68公里（乌拉斯台村1.61公里；古仁郭勒村2.07）、阿拉沟乡3.63公里（阿拉沟村2.05公里、夏尔沟村1.58公里、克尔古提乡那英特村1.2公里）。主要建设内容为路基、路面、涵洞及附属交通设施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

建设里程13.439km，总投资394.73万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

国家补助400万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 |  |  |  |  |  |
| 项目实际投入 | (2) | 3947300 | 3947300 |  |  | 3947300 |  |  |  |  |  |
| 资金到位 | (3) | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 |  |  |  |  |  |
| 实际支出 | (4) | 2862875.27 | 2862875.27 |  |  | 2862875.27 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 1137124.73 | 1137124.73 | 0 | 0 | 1137124.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 71.6% | 22% | 0 | 0 | 71.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 2862875.27 | 2862875.27 |  |  |

（

（（（三）项目资金管理情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：该项目项目绩效自评价结果为:总得分85分，属于"良好"。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

“访惠聚”项目虽然项目规模小、投资额度底，但因其是按照基层百姓最直接、最迫切的需求下达计划，且不受农村公路项目库的影响，完成了我局长期想做但苦于不在项目库内无法申报的项目的实施。该项目的实施成为基层老白像最交口称赞的惠民生项目，使访惠聚工作更有实体，在广大基层凝聚起了“听党话、感党恩、跟党走”的强大正能量。

（二）项目管理情况分析

为确保方案及总目标的实现，本标段工程总体计划以系统工程理论为依据，现场以动态管理为基础，质量以ISO9002质量体系文件为标准，整个工程以“加强领导、统一管理，加大投入、平行作业，突出重点、确保工期，严格监控、一次创优，文明施工、争创一流”为指导思想，以“创优质名牌，达文明样板、保合同工期、树企业信誉”为战略目标，全面组织施工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

建设目标：准确、全面地执行合同条款，让业主和监理工程师满意；以最佳的质量、合理的工期让业主的投资尽快发挥效益；建设一流的优质工程，树立一流的企业形象。

1、 质量目标

以“规范管理、精心施工、持续改进、顾客满意”为本项目质量工程方针，并把我单位多年来积累相关工程施工经验和先进工艺用于本工程，本工程的质量目标是：分项工程合格率100％。分项工程优良率大于90％，单位工程质量目标为优良。

2、 工期目标

本投标人将对各项工程具体详细安排，确保工期目标实现。

3、安全目标

消灭责任性因工重伤以上事故，杜绝火灾事故，以及重大交通事故。

4、环保目标

严格执行国家、新疆维吾尔自治区及合同文件有关环境保护要求，在施工过程和施工后采取措施，严防破坏周边生态环境，防止对农田和草场造成污染，全面达到环保标准。

该项目分布于5个乡镇，施工单位的施工地点跨度很大，在调度机械、人工、材料等方面。极大的增加了施工成本。因此，我局建议，在今后访惠聚项目计划下达过程中，能否考虑整乡（镇）推进的原则，或是就近几个乡镇下达一批计划，缩短施工跨度，便于设备调遣和项目管理。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无后续工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、制定完善的项目管理制度，有效保障项目高效运行。

2、建设健全的财务监控机制，成本控制机制。

3、加强对项目执行的考核，包括实时跟踪监控机制、验收机制。

4、建立财务管理制度，严格执行财经纪律。

六、项目评价工作情况

该项目基础数据收集齐全、资料来源详细，依据等佐证材料充足。

七、附表

《和静县财交通运输局项目支出绩效自评表》