附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县河北养老院 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县民政局 | | | | | 实施单位 | | 和静县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 180 | | 180 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 180 | | 180 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2019年和静县河北养老院全面投入使用，尾款完成付款 | | | | | | 目前已审计，已经投入使用，已有90名老人入住。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院入住人数 | | | 100人 | 90人 | 5 | | 4 | | 实际入住老人比预计数少。 | |
| 敬老院设计床位数 | | | 100张 | 100张 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 和静县河北养老院项目资金支付 | | | 180万元 | 180万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 敬老院入住老人时间 | | | 2018年 | 2018年 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 敬老院入住老人及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 和静县河北养老院项目资金 | | | 180万元 | 180万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 巩固和加强社会稳定 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 保障孤寡老人基本生活 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 2019年1月至12月 | 1年 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 5 | |  | |
| 孤寡老人满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 9 | | 护理工作人员不够。措施：壮大护理人员队伍，做到服务到位。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |