新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：村级惠民生一事一议工程项目（包尔布呼村、夏尔乌苏村防渗渠）

实施单位（公章）：和静县乃门莫敦镇人民政府

主管部门（公章）：和静县乃门莫敦镇人民政府

项目负责人（签章）：孟开

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

乃门莫敦镇位于和静县城以南方位，距离县城8公里；东至223团，南至22团，西至23团，北至和静镇。全镇行政总面积100.1平方公里，耕地面积8.2万亩，草场面积22万亩。全镇总人口10404人，下辖5个行政村：乃门莫敦村位于和静县城以南，乃门莫敦镇政府所在地0.5公里，距离县城9公里，全村幅员面积16.2平方公里，东面与乃门莫敦镇包尔布呼村相邻，全村有8个村民小组，583户3048人，居住着汉、维、蒙、回、东乡等民族。包尔布呼村位于镇政府东南7公里处，全村行政总面积18.16平方公里，村下辖5个村民小组，由汉族、维吾尔族、回族、蒙古族、东乡族等5个民族构成，总人口423户1249人。包尔尕扎村下辖6个村民小组，由汉族、维吾尔族、蒙古族、回族、等四个民族构成，总人口720户2820人。夏尔乌苏村位于和静县城南（方向）5公里处，距乡政府5公里，东与和静镇开泽村相连，南与乃门莫敦村相连，西与206省道接壤，北与和静镇毗邻。全村行政总面积5766亩，其中：耕地面积3045亩，湖泊面积103亩。村下辖2个村民小组，由汉族、蒙古族2个民族构成，总人口141户428人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标:县“访惠聚”办公室2018年下达我镇村级惠民生一事一议奖补资金298340.21元，我镇主要用于包尔布呼村、夏尔乌苏村防渗渠建设。项目目标是加快农田水利基础设施建设，提高农产品质量，增加农民收入，解决我镇农民浇水难和水费高的问题，确保我镇农业经济又好又快发展。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围: 预期完成总投资90万元,资金全部用于2018年度包尔布呼惠民生项目1.02公里防渗渠建设及夏尔乌苏村惠民生项目1.2公里防渗渠建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

县“访惠聚”办公室2018年下达我镇村级惠民生一事一议奖补资金298340.21元，2018年镇支出为298340.21元。

村级惠民生一事一议奖补资金298340.21元，年初做出预算安排后，由县财政局直接拨到我镇零余额账户中，项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡镇政府和财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目资金实际使用情况分析

我镇村级惠民生一事一议奖补资金298340.21元，主要用于包尔布呼惠民生项目1.02公里防渗渠建设及夏尔乌苏村惠民生项目1.2公里防渗渠建设。项目的实施，加快了我镇农田水利基础设施建设，提高农产品质量，增加农民收入，解决我镇农民浇水难和水费高的问题，确保我镇农业经济又好又快发展。

（三）项目资金管理情况分析

我镇严格按照《会计法》、《预算法》、惠民生项目资金管理办法等对专项资金进行管理，实行专款专用，由财务人员把本项目的收支单独列帐，严格控制拨付资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目为专项经费开支，资金全部用于包尔布呼惠民生项目1.02公里防渗渠建设及夏尔乌苏村惠民生项目1.2公里防渗渠建设。

（二）项目管理情况分析

按照《会计法》、《预算法》、惠民生项目资金管理办法制订项目管理制度，进行日常项目检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析。

项目按预算控制完成。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

资金项目按进度进行实施。

（2）项目完成质量。

项目完成质量优良。

3. 项目的效益性分析。

（1）完成项目预期目标100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响：通过项目实施，加快了我镇农田水利基础设施建设，提高农产品质量，增加了农民收入，解决我镇农民浇水难和水费高的问题，同时增强了我镇农业发展后劲和发展能力，确保我镇农业经济又好又快发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加大乡镇农业水利基础设施投入力度，改善农产品品质，增加农民收入，努力提高乡镇农牧民生活质量。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建议继续加大农业水利基础设施投入力度，大力推广土地集约化种植。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

无。

七、附表

《和静县财政项目支出绩效自评表》