附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县畜牧兽医局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：危房改造

实施单位（公章）：和静县畜牧兽医局

主管部门（公章）：和静县人民政府

项目负责人（签章）：李波

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

完成2018年65户国有农牧场危房改造项目，改造及修缮65户国有农牧场危房改造项目，完成65户220人，达到住房安全稳固、遮风避雨、使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。完成和静县2017年巴音布鲁克牧场危房改造建设项目200户，和静县2017年德尔比勒金牧场危房改造建设项目40户，和静县伊克扎斯台牧场危房改造建设项目30户，和静县2017年哈尔努尔牧场危房改造建设项目15户，和静县2017年古尔温苏门牧场危房改造建设项目75户。

1、新财建〔2018〕0134号巴财建〔2018〕80号2018年国有垦区危房改造中央基建投资预算拨款表（巴音布鲁克牧场危房改造项目60户54万元；哈尔努尔牧场危房改造项目5户5万元），支付54万元。

2、新财建〔2018〕0097号巴财建〔2018〕62号下达2018年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算（巴音布鲁克牧场危房改造配套基础设施建设项目45万元；和静县哈尔诺尔牧场危房改造配套基础设施建设项目3.75万元），支付45万元。

3、新财建〔2018〕218号巴财建〔2018〕118号下达2018年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知（配套基础设施建设项目：巴音布鲁克牧场35万元；哈尔努尔牧场3万元），支付15万元。

4、新财建〔2017〕266号巴财建〔2017〕130号下达2017年国有垦区危房改造及配套基础设施建设项目中央基建预算324万元，支付288万元。

5、新财建〔2017〕297号巴财建〔2017〕134号下达2017年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算208.80万元，支付124.70万元。

6、新财建〔2017〕325号巴财建〔2017〕153号下达2017年保障性安居工程奖励项目中央基建投资预算25.20万元，支付19.20万元。

7、新财建〔2017〕326号巴财建〔2017〕163号下达2017年国有工矿棚区改造和第二批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资（拨款）174.30万元，支付12.50万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

到位549.34万元,项目资金到位率100% 实际支付率100%。

（三）项目资金管理情况分析

2018年我县国有农牧场危旧房改造工程建设任务65户，项目补助资金合计97.5万元，其中：中央财政补助资金58.5万元），自治区补助资金39万元。截止目前，中央财政58.5万元到位。危旧房改造65户，（其中巴音布鲁克牧场60户及哈尔诺尔牧场5户）。

国有农牧场危旧房改造配套基础设施建设补助资金87.25万元。在充分了解和尊重牧场职工意愿、增强投资安排和项目建设的透明度，依法保障牧场职工的知情权、参与权、表达权和监督权，因地制宜，在大量征求牧场职工的意见及建议，将巴音布鲁克牧场危旧房改造配套基础设施建设补助资金80万元用于修路，给牧民出行提供了方便。哈尔诺尔牧场危旧房改造配套基础设施建设补助资金7.25万元用于建设药浴池。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实行与各国有牧场鉴定责任书，严格按照规定进行分段公开招标，有专人负责，工程完工后由政府有善部门组织有关人员进行验收。

（二）项目管理情况分析

根据《中央财政农村危房改造补助资金管理办法的通知》（新财社〔2017〕47号）和财政部关于贯彻落实《扶贫项目资金绩效管理办法》的通知（财脱贫组〔2018〕2号）等文件精神, 我局严格按照有关要求使用和管理资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

危房改造项目2018年发放资金549.34万元，完成100%。

- 项目绩效目标未完成原因分析

2016、2017、2018年逐步实施。

- 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是积极争取自治区配套资金，加强部门沟通对接，有序有力推项目建设。

二是积极争取金融部门支持，组织实施扶贫小额信贷，切实解决牧场职工生产资金短缺问题

三是加大定居职工后续产业扶持力度，开展牧场职工劳动技能培训，引导富余劳动力转移就业，多渠道增加牧场职工收入，实现脱贫致富。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要做法。

领导重视，精心部署。县委、县人民政府高度重视国有农牧场危旧房改造改造，始终坚持把住房保障作为脱贫攻坚的重要载体，针对我县建档立卡贫困户中无房户、危房户住房问题，多次召开住房保障联席会议，制定印发《和静县保障性住房管理实施意见》《和静县“扶贫攻坚年”政府房源购房优惠政策》《关于印发和静县“扶贫攻坚年”政府房源购买优惠政策的补充通知》等文件，为扎实推进脱贫攻坚“两不愁三保障”中保障住房安全工作，着力改善贫困家庭生产和生活居住条件奠定坚实基础。

2、加强宣传，营造氛围。

各牧场、包联单位、“访惠聚”工作组在走访入户中，广泛开展扶贫、惠农、住房保障等政策宣传，利用网站、电视台及和静零距离微信公众平台等宣传载体，广泛宣传解读《和静县保障性住房管理实施意见（试行）》、《和静县“扶贫攻坚年”政府房源购房优惠政策》等系列政策。积极宣传游牧民定居后脱贫致富的典型案例，着力补齐思想短板，不断激发贫困人口脱贫致富的内生动力。

3、严把工程质量管理

我县始将坚持将“质量达标”活动列入保障性住房工程的重要内容，严格管理工程开工、跟踪和竣工验收等各个环节，完善工程质量监督管理体系，配齐了各级专职人员，明确分工、责任到人，形成了县巡回检查、牧场，全面检查、分场现场质检、监理日常跟踪的四级质量管理体系，坚决做到按图施工，严禁无图施工和擅自变更施工纸现象发生。各级质量管理人员严格把关，及时解决施工过程中各种技术问题，对存在质量问题的房屋，坚决予以整改，保证了工程按设计、按规范施工。同时建立工程进展情况周督查和月通报制度，每周对各牧场工程备料、进度和质量进行督促检查，每月在县工作例会上进行通报，并及时确定解决存在的困难和问题，确保危旧房改造工程进展顺利。

存在的问题及解决办法

（一）我县2018年国有农牧场危旧房改造工程均已完工，但项目建设投资除中央配套资金到位外，自治区配套资金每户各0.6万元均未到位，造成我县县级财政压力较大，影响项目的进度，牧场职工资金压力较大。建档立卡贫困户，自筹资金困难，积极性不高。

（二）我县是一个半农半牧的县，经济欠发达，财政较为困难，每年除中央资金以外，其他补助资金均未到位。县级配套资金缺口较大，一般牧场职工大多数经济能力有限，自筹资金困难，导致竣工期延长。

我县将进一步争取上级部门加大国有农牧场危旧房改造工程建设补助标准，大力协调牧场职工建房贷款，积极联系金融部门放宽贷款政策，允许一个贫困户和多个一般户捆绑贷款，互查担保，进一步降低信贷条件，解决牧场职工建设资金困难问题。

（三）由于新疆特殊情况，各牧场干部由于抽往其他单位数量较多，留下的分管领导身兼数职，再加上牧场工作繁重而艰巨，牧场干部压力极大，工作人员流动性较大，素质参差不齐，个别牧场存在档案不全、整理不规范情况，电子信息录入质量还需提高，电子信息录入错误率较高，如：房屋结构类型填写实际不相符，旧房屋面积、改造后的房屋面积与实际不符，总投资和农户自筹资金与实际情况不符，上报照与实情实际不符，照片前没有户主肖像等

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

无

七、附表

《和静县畜牧兽医局项目支出绩效自评表》