附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县林业局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年退耕还林完善政策资金-用于发放退耕农户补贴

实施单位（公章）：和静县林业局

主管部门（公章）：巴州林业局

项目负责人（签章）：张向阳

填报日期：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2016年新一轮退耕还林第三年补助资金1560万元，面积52000亩。涉及4镇1乡1农场，19村，退耕农户242户。

2018年度的完善退耕还林工程政策补助资金300.20万元，面积33355.3亩。涉及5镇1乡1农场，22村，退耕农户406户。

（二）项目预算绩效目标设定情况

通过发展后续产业，即为退耕农户致富提供了致富途径，又能满足退耕农户生活能源的基本需求，并带动了草产业及畜牧业的发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据《自治州财政局《关于提前下达 2018 年部分中央财政林业类资金的通知》（巴财农[2017]104号）,拨付和静县2016年新一轮退耕还林工程第三年补助项目资金1560万元，资金全部来源于中央财政退耕还林工程专项资金。已全部到位、到位率100%。

根据巴财农〔2017〕104号《关于提前下达 2018 年部分中央财政林业类资金的通知》文件要求,拨付2018年 “和静县完善退耕还林工程政策补助资金项目”资金300.20万元，资金全部来源于中央财政退耕还林工程专项资金。资金已全部到位、到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

和静县2016年新一轮退耕还林工程第三年补助项目资金到位1560万元,项目资金，到位率100% 实际支付1560万元。

和静县完善退耕还林工程政策补助资金项目到位300.20万元,项目资金，到位率100% 实际支付300.20万元。

（三）项目资金管理情况分析

对专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。在项目实施中未出现截留、挤占、挪用等现象。项目资金主要用于用于退耕农户直补资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（1）项目完成数量

和静县2016年新一轮退耕还林工程第三年补助项目资金已兑付完毕，按照任务要求明确完善退耕还林政策补助面积、范围、完成时间、补助标准等要求，截止目前已完成2018年完善退耕还林政策补助，检查验收、资金公示等工作，正在兑付资金。

（2）项目完成质量

任务下达后，我局组织工作进行检查验收工作，2018年完善政策退耕地还林农户合格面积33353.3亩。

（3）项目实施进度

截止目前正在兑付2018年完善政策退耕地还林农户合格面积资金。

（二）项目管理情况分析

对专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。在项目实施中未出现截留、挤占、挪用等现象。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，完成率100%，项目的经济性：促进项目区牧户均增收每亩300元。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效已完成

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目已完成

- 主要经验及做法、存在问题和建议

（一） 加强领导、健全队伍组织

县委、县政府高度重视退耕还林工程，把此项工作纳入重要议事日程来抓，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，并成立了退耕还林领导小组，主要领导为组长，分管领导为副组长，林业局及相关部门为成员，办公室设在林业局，安排专人负责退耕还林工作。

（二） 明确任务，强化职责

强化退耕还林管理、确保工程健康有效的发展；明确管理，责任到人，分片包干；加大宣传力度，把退耕还林政策深入到群众心中，做到家喻户晓，人人皆知。

（三）本项目资金兑付使用“一卡通”，及时向退耕农户发放补助资金。

（四）明确主体，加强主体责任；制定措施，提高效率；工作细化，严格项目管理；严遵法律法规，确保资金使用合法合规。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料真实可靠，项目现场勘验检查一一核实，无弄虚作假。

七、附表

《地区财政项目支出绩效自评表》