附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 和静县人居环境改善项目 | | | 项目负责人及电话 | 乌兰 18196261959 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 和静县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和静县各乡镇 | | | | | | |
| 资金情况 （万元） | | | 2000 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A) | | 得分 | |
| 年度资金总额： | 2000 | | 2000 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：本年财政拨款 | 政府债券资金2000 | | 政府债券资金2000 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | |
| 2019年5月28日发行转贷的第四批新增一般债券资金2000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。 | | | | | 2019年5月28日发行转贷的第四批新增一般债券资金2000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，全部支付完毕。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 贫困村人居环境整治个数 | | 5 | 13个 | 13个 | | 5 | |  | | |
| 人行道 | | 0.5 | 9827.36平方米 | 9827.36平方米 | | 0.5 | |  | | |
| 路沿石 |  | 0.5 | 22263米 | 22263米 | | 0.5 | |  | |  |
| 地坪 |  | 0.5 | 8397.23平方米 | 8397.23平方米 | | 0.5 | |  | |  |
| 围墙 |  | 0.5 | 6152米 | 6152米 | | 0.5 | |  | |  |
| 铁艺围栏 |  | 0.5 | 185.1米 | 185.1米 | | 0.5 | |  | |  |
| 国旗台 |  | 0.5 | 2座 | 2座 | | 0.5 | |  | |  |
| 厕所 |  | 0.5 | 2座 | 2座 | | 0.5 | |  | |  |
| 混凝土挡土墙 |  | 0.5 | 499米 | 499米 | | 0.5 | |  | |  |
| 铺彩砖垫戈壁土 |  | 0.5 | 2865平方米 | 2865平方米 | | 0.5 | |  | |  |
| 金属烤漆围栏 |  | 0.5 | 4443.3米 | 4443.3米 | | 0.5 | |  | |  |
| 刷乳胶漆 |  | 0.5 | 11129.05平方米 | 11129.05平方米 | | 0.5 | |  | |  |
| 绿化带种植土 |  | 0.5 | 8830.7平方米 | 8830.7平方米 | | 0.5 | |  | |  |
| 场地平整 | | 0.5 | 3022.99平方米 | 3022.99平方米 | | 0.5 | |  | | |
| 垃圾车 | | 0.5 | 2辆 | 2辆 | | 0.5 | |  | | |
| 垃圾箱 | | 0.5 | 120个 | 120个 | | 0.5 | |  | | |
| 防腐木花箱 |  | 0.5 | 101个 | 101个 | | 0.5 | |  | |  |
| 铁艺大门 |  | 0.5 | 528.25平方米 | 528.25平方米 | | 0.5 | |  | |  |
| 安装路灯 | | 0.5 | 1271盏 | 1271盏 | | 0.5 | |  | | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 5 | 100% | 100% | | 5 | |  | | |
| 政府债券资金规范管理使用率 | | 5 | 100% | 100% | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 开工时间 | | 5 | 2019年7月 | 2019年7月 | | 5 | |  | | |
| 完工时间 | | 5 | 2019年10月 | 2019年10月 | | 5 | |  | | |
| 完工及时率 | | 5 | 100% | 100% | | 5 | |  | | |
| 政府债券资金三个月内形成支出 | | 2 | ≦90天 | ≦90天 | | 2 | |  | | |
| 成本指标 | 人行道 | | 0.5 | 112.93元/平方米 | 112.93元/平方米 | | 0.5 | |  | | |
| 路沿石 |  | 0.5 | 55.76元/米 | 55.76元/米 | | 0.5 | |  | | |
| 地坪 |  | 0.5 | 124.52元/平方米 | 124.52元/平方米 | | 0.5 | |  | | |
| 围墙 |  | 0.5 | 280.49元/米 | 280.49元/米 | | 0.5 | |  | | |
| 铁艺围栏 |  | 0.5 | 610.06元/米 | 610.06元/米 | | 0.5 | |  | | |
| 国旗台 |  | 0.5 | 8258.36元/座 | 8258.36元/座 | | 0.5 | |  | | |
| 厕所 |  | 0.5 | 72826.5元/座 | 72826.5元/座 | | 0.5 | |  | | |
| 混凝土挡土墙 |  | 0.5 | 419.58元/米 | 419.58元/米 | | 0.5 | |  | | |
| 铺彩砖垫戈壁土 |  | 0.5 | 81.39元/平方米 | 81.39元/平方米 | | 0.5 | |  | | |
| 金属烤漆围栏 |  | 0.5 | 64.76元/米 | 64.76元/米 | | 0.5 | |  | | |
| 刷乳胶漆 |  | 0.5 | 20.51元/平方米 | 20.51元/平方米 | | 0.5 | |  | | |
| 绿化带种植土 |  | 0.5 | 104.79元/平方米 | 104.79元/平方米 | | 0.5 | |  | | |
| 场地平整 | | 0.5 | 86.27元/平方米 | 86.27元/平方米 | | 0.5 | |  | | |
| 垃圾车 | | 0.5 | 400000元/辆 | 400000元/辆 | | 0.5 | |  | | |
| 垃圾箱 | | 0.5 | 4500元/个 | 4500元/个 | | 0.5 | |  | | |
| 防腐木花箱 |  | 0.5 | 951.12元/个 | 951.12元/个 | | 0.5 | |  | | |
| 铁艺大门 |  | 0.5 | 191.88元/平方米 | 191.88元/平方米 | | 0.5 | |  | | |
| 安装路灯 | | 0.5 | 3970元/盏 | 3970元/盏 | | 0.5 | |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户 | | 10 | 1526户 | 1526户 | | 10 | |  | | |
| 受益建档立卡贫困人口 | | 10 | 4214人 | 1526户 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 全面改善农村人居环境 | | 10 | 长期有效 | 长期有效 | | 10 | |  | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | 10 | 95% | 95% | | 10 | |  | | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | | **100** | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |