附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农发行等金融机构2019年第一季度贷款利息 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 303.88 | 303.88 | | 303.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 303.88 | 303.88 | | 303.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 与农发行多伦洽谈，达成融资贷款协议。共贷款80000万元，用于和静县棚户区改造项目使用。2019年第一季度应还利息为303.88万元， | | | | | | 已完成归还利息，资金支付率为100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年第一季度利息 | | | 303.88万元 | 303.88万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 按期还息率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 成本指标 | 2019年第一季度利息金额 | | | 303.88万元 | 303.88万元 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 还息时限 | | | 2019年3月 | 99% | 10 | | 9.9 | | 归还贷款利息时限延时 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 确保贷款项目正常进行 | | | 有效提升 | 98% | 15 | | 14.7 | | 归还贷款利息时限延时 | |
| 可持续影响指标 | 持续提升信贷信用度 | | | 有效提升 | 99% | 15 | | 14.9 | | 归还贷款利息时限延时 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度 | | | ≥99% | 99% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 财政部门满意度 | | | ≥99% | 99% | 3 | | 3 | | 无 | |
|  | 主管部门满意度 | | | ≥99% | 99% | 3 | | 3 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.4 | |  | |