附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保障性住房维修费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 保障性住房管理办公室 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 48.98 | 48.98 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 38.53 | 38.53 | 8 | 100% | | 8 |
| 上年结转资金 | | 0 | 10.45 | 10.45 | 2 | 100% | | 2 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障富民小区、和瑞祥小区公共租赁房室内卫生间漏水渗水，地下室排水管道破裂等维修维护。 | | | | | 对漏水渗水严重情况进行维修已全部完成，地下室进行更换管道处理，已保障居民日常生活。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修房屋套数 | 482套 | | 363套 | 10 | 7.5 | 住户自行维修 | |
| 维修楼顶栋数 | 5栋 | | 5栋 | 5 | 5 | 无 | |
| 涉及小区数 | 4个区 | | 3个区 | 5 | 3.75 | 住户自行维修 | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 时效指标 | 开工日期 | 2018年1月1日 | | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 竣工日期 | 2018年12月30日 | | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 维修费用 | 48.98万元 | | 48.98万元 | 5 | 5 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高群众生活质量 | 有效提升 | | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 改善居民生活环境 | 有效提升 | | 98% | 10 | 9.8 | 需加强日常维护 | |
| 可持续影响指标 | 持续性改善廉租房存在问题 | 有效提升 | | 95% | 10 | 9.5 | 需加强日常维护 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | ≥97% | | 98% | 10 | 9.8 | 需加强日常维护 | |
| 主管部门满意度 | ≥97% | | 99% | 10 | 9.9 | 需加强日常维护 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.25 |  | |