附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春节路灯维修及悬挂灯笼费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 和静县市政工程管理处工程队 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 10 | | 10 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 10 | | 10 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 春节期间于县城主要路段安装及更换红灯笼 | | | | | | 春节期间于县城主要路段安装灯笼120盏及维修路灯80盏 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：灯笼（纸灯笼12寸） | | | ≥120盏 | 120 | 7 | 7 | | 无 | | |
| 指标2：维修路灯 | | | ≥80 | 80 | 7 | 7 | | 无 | | |
| 质量指标 | 指标1：灯笼（单个或大灯笼）质量 | | | 100% | 100% | 8 | 8 | | 无 | | |
| 指标2：维修路灯 | | | 100% | 100% | 8 | 8 | | 无 | | |
| 时效指标 | 指标1：安装时限（天） | | | ≤7天 | 3天 | 5 | 5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 指标1：灯笼单价（元/件） | | | 6.7万元 | 6.7万元 | 7 | 7 | | 无 | | |
| 指标2：维修路灯 | | | 3.3万元 | 3.3万元 | 8 | 8 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：增添节日气氛 | | | 显著 | 100% | 10 | 10 | | 无 | | |
| 指标2：亮化城市 | | | 显著 | 95% | 10 | 9.5 | | 维修不及时，专人专岗进行巡逻检查维修 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响时效 | | | 1年 | 1年 | 10 | 10 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 95% | 95% | 10 | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 | |  | | |