附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年棚户区改造项目(1、2标段）2018年棚户区改造（老旧小区综合改造）（3-7标段） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 和静县 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 3719.52 | | 555.82 | | 10 | | 15% | | 1.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 3719.52 | | 555.82 | | 10 | | 15% | | 1.5 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划对天河小区、天鹅小区等28栋老旧小区供热系统、供水管网、排水管网、建筑物节能、绿化、亮化、硬化、环境卫生等附属设施改造。 | | | | | | 2019年10月，该项目一、二标段陆续已经开工，截至目前已完成30的工程量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 住宅楼数量 | | | 28栋 | / | 10 | | 0 | | 工程尚未竣工 | |
| 质量指标 | 竣工合格率 | | | 100% | / | 10 | | 0 | | 工程尚未竣工 | |
| 时效指标 | 开工日期 | | | 2020年3月 | 2020年3月 | 10 | | 10 | | 工程尚未竣工 | |
| 成本指标 | 计划投资金额 | | | ≤3719.52万元 | 555.82万元 | 20 | | 3 | | 工程尚未竣工 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升小区居民居住条件 | | | 有效提升 | / | 15 | | 0 | | 工程尚未竣工 | |
| 可持续影响指标 | 有效改善小区环境 | | | 有效提升 | / | 15 | | 0 | | 工程尚未竣工 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | | | ≥99% | / | 5 | | 0 | | 工程尚未竣工 | |
| 主管部门满意度 | | | ≥99% | / | 5 | | 0 | | 工程尚未竣工 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 14.5 | |  | |