附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县2019年保障性安居工程（老旧小区改造） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 和静县 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 51 | | 51 | | 10 | | 0% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 51 | | 51 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标一：建筑节能改造，基础设施配套改造、环境卫生整治。目标二：有效提升小生活环境质量，增强县城周边可持续发展内生动力，目标三：老旧小区改造1383户，改造楼栋为47栋，改造小区为10个。 | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 住宅楼数量 | | | 47栋 | 0 | 10 | | 00 | | 工程尚未开工 | |
| 质量指标 | 竣工合格率 | | | 100% | 0 | 10 | | 0 | | 工程尚未开工 | |
| 时效指标 | 开工日期 | | | 2020年5月 | / | 10 | | 00 | | 工程尚未开工 | |
| 成本指标 | 计划投资金额 | | | 51万元 | 0 | 20 | | 0 | | 工程尚未开工 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升小区居民居住条件 | | | 有效提升 | 0 | 20 | | 0 | | 工程尚未开工 | |
| 可持续影响指标 | 有效改善小区环境 | | | 有效提升 | 0 | 20 | | 0 | | 工程尚未开工 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | | | ≥99% | 0 | 5 | | 0 | | 工程尚未开工 | |
| 主管部门满意度 | | | ≥99% | 0 | 5 | | 0 | | 工程尚未开工 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | |

附2

**项目支出绩效评价报告**

（参考提纲）

一、基本情况

世纪花园等10个老旧小区改造47栋楼1383户。老旧小区供热系统、供水管网、排水管网、建筑物节能、绿化、亮化、硬化、环境卫生等。

建设单位：和静县住房和城乡建设局

施工单位：和静县中天城建集团有限公司、新疆川涛建设工程有限公司、新疆九洲建设集团有限公司 、新疆新创建设工程股份有限公司、新疆新瑞达建工集团有限公司、新疆长润建筑工程有限公司共6家企业。

1. 绩效评价工作开展情况

世纪花园等10个老旧小区改造47栋楼1383户。老旧小区供热系统、供水管网、排水管网、建筑物节能、绿化、亮化、硬化、环境卫生等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无