| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年和静县阿拉沟乡乌拉斯台查汗村道路建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘海龙15739897777 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 和静县交通局 |  |  | 实施单位 | 阿拉沟乡人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 90 |  | 90 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 90 |  | 90 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：本项目在阿拉沟乡乌拉斯台查汗村修建沥青混凝土路面道路3公里。 目标2：通过项目的实施可改善项目区牧民生产生活条件，促进旅游业快速发展，为实现贫困户脱贫致富具有十分重要的意义。项目的实施可使62户152名建档立卡贫困人口受益。 |  |  |  |  | 目标1：本项目在阿拉沟乡乌拉斯台查汗村修建沥青混凝土路面道路3公里。 目标2：解决了62户贫困户的基本生活，项目建成后可提高牧民转场速度，改善牧民生活条件，促进旅游业快速发展，合理开发矿产、水利等资源。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建沥青混凝土路面长度 |  | 8 | ≥3公里 | 3公里 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 路面平整度 |  | 4 | ≤5mm | 5mm | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2019年7月 | 2019年7月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 10 | 2019年10月 | 2019年10月 | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新疆沥青混凝土路面补助标准 |  | 10 | ≥30万元/公里 | 32万元/公里 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  | 5 | ≥62户 | 62户 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | ≥152人 | 152人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 解决贫困人口出行问题户数 |  | 5 | ≥62户 | 62户 | 5 |  |  |
|  |  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥15年 | 15年 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建公路列养率 |  | 6 | ≥95% | 95% | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 4 | ≥95% | 95% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目区群众满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |