附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县发改委项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：和静县发改委巴音布鲁克民用机场项目前期可研编制费等

实施单位（公章）：和静县发改委

主管部门（公章）：和静县财政局

项目负责人（签章）：薛建保

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我县于2011年启动巴音布鲁克通勤机场项目规划，并于2014年6月改为民用支线机场予以推进。项目启动以来，在自治区党委、人民政府的正确领导下，在自治区、自治州发改委的关心支持下，在县委、县人民政府的大力支持下，列入《全国民用机场布局规划（2016－2025年）》、《中国民用航空发展第十三个五年规划》。为全力推进项目进展，确保项目早日落地建成发挥效益，按照项目基本建设程序，需确定项目建设主体，便于推动项目后续工作，经报请县委、县人民政府同意，于2015年10月组建成立和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司，企业注册资金10万元，公司属非赢利性的国有企业，主要负责巴音布鲁克民用机场项目前期工作的推进及协调工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为全力推进项目进展，确保项目早日落地建成发挥效益，按照项目基本建设程序，需确定项目建设主体，便于推动项目后续工作，经报请县委、县人民政府同意，于2015年10月组建成立和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司，企业注册资金10万元，公司属非赢利性的国有企业，主要负责巴音布鲁克民用机场项目前期工作的推进及协调工作。

目前，项目进展至预可研报告报批阶段，因2017年7月12日中国民用航空管理局机场司、空管办联合印发《关于加强新建民用运输机场气象观测工作的通知》（局发明电〔2017〕2081号），提出机场选址“首选场址内建立临时气象观测站并采集不少于一年的气象资料（含能见度、云、天气现象等航空要素）”等问题，因项目场址参考的气象资料距离批复场址较远，评审单位认为气象资料不能代表批复场址气象状况，要求设置临时气象站采集信息，并委托有资质的单位开展气象条件分析论证。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 项目实际投入 | (2) | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 资金到位 | (3) | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 实际支出 | (4) | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（二）项目资金实际使用情况分析

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 3000000 | 3000000 | 0 | 870000 |
| 和静县发改委巴音布鲁克民用机场项目前期可研编制费等 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 |

（三）项目资金管理情况分析

我委严格执行财务管理制度，加强资金管理，严防挪用、截留、及单位之间互相拆借，做到专款专用。并接受财政，审计部门的监督。实际支出与计划费用相符，专项资金收支平衡。支出经济分类科目：2140304机场建设支出；

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

无。

（二）项目管理情况分析

主要用于机场项目选址阶段和预可研阶段选址、飞行性能及飞行程序设计费、地震安评、勘察（测量）设计费、机场电磁环境测试及鸟情专题报告、聘用人员工资等支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

我委严格按照有关要求使用和管理资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目后续仍需委托开展可行性研究报告编制、总体规划等大量前期工作，项目前期工作经费缺口较

（三）其他

六、项目评价工作情况

根据新财建【2017】67号、巴财建【2017】50号自治区本级预算内基本建设投资及重大建设项目前期费300万元。

七、附表

《和静县发展改革委员会项目支出绩效自评表》