| 新疆巴州和静县审计局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 审计局2016至2018年政府投资项目审计费用(2019年第3次财经会) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县审计局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 127.68 |  | 127.68 |  | 10 |  | 100% % | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 127.68 |  | 127.68 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产投资审计。认真贯彻《新疆维吾尔自治区国家建设项目审计管理条例》、《巴音郭楞蒙古自治州政府投资建设项目审计办法》，强化政府投资建设项目审计监督，积极完成上级审计机关统一组织安排的、县人民政府委托的投资审计项目。 |  |  |  |  |  | 2019年，和静县审计局申报项目125个，报审价289268914.15元，审核价254671293.85元，审减额34597620.5元，核减率13.59%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目支出中基建投资项目数量 |  |  | 90 | 125 | 10 |  | 6.2 | 按照政府安排追加项目数量 |  |
|  |  |  | 指标2：项目支出中委托审计出具报告 |  |  | 90 | 125 | 10 |  | 6.2 | 按照政府安排追加项目数量 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：问题整改率（%） |  |  | 95%-100% | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：起止时间 |  |  | 2019.1.1至12.31 | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：审计费用减免支付 |  |  | 八折支付 | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：审减额 |  |  |  | 34597620.5元 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：审计报告出具率（%） |  |  | 95%-100% | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提出整改建议（条） |  |  | 10 | 14 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被审计单位对审计制度执行满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 92.4 | 无 |  |

附2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- 项目概况。

固定资产投资审计。2019年，和静县审计局在县委、县人民政府的正确领导下，在上级审计机关的大力支持下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，围绕中央、自治区、自治州审计工作会议精神和县委、县人民政府工作中心，持续坚持“二十字”审计工作方针，适应新常态，展现新作为，充分发挥国家审计的监督和保障作用。

- 项目绩效目标。

认真贯彻《新疆维吾尔自治区国家建设项目审计管理条例》、《巴音郭楞蒙古自治州政府投资建设项目审计办法》，强化政府投资建设项目审计监督，积极完成上级审计机关统一组织安排的、县人民政府委托的投资审计项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据和静县经济责任审计联席会议安排和县党委组织部的委托开展审计工作，拟定2-3个单位进行经济责任审计。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项经费我局用于支付委托社会中介审计公司，聘请具有工程计量计价资质的工程技术人员，审计局工程审计人员全程参与审计，实施建设项目结算审计费用。

经费于2019年1-12月进行，评估时间于项目完成开始，我局形成专门的实施工作小组开展评估进度。

通过召开会议，开会讨论项目实施的可行性及绩效目标，形成三重一大会议记录。

通过对比2017、2018年数据综合分析评估。

- 绩效评价工作过程。

经费使用管理要坚持公平、公正、公开的原则，由班子集体研究决定，资金支出和使用情况要在单位公示，自觉接受单位干部监督。

评价相关数据均来源于审计项目统计报表，该报表按季度已向巴州审计局上报。

- 综合评价情况及评价结论。

资金的有效使用，缓解了我局经费缺乏的问题，力促进审计人员在开展监督检查工作时切实贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”审计工作方针，做到审深、审透，保证了审计质量。同时，有效促进了服务型、高效型、廉洁型审计机关建设。审计报告出具率100%.

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况。

# 根据和静县经济责任审计联席会议安排和县党委组织部的委托开展审计工作，召开专题会议讨论审计组配置。

- 项目产出情况。

2019年，和静县审计局申报项目125个，报审价289268914.15元，审核价254671293.85元，审减额34597620.5元，核减率13.59%。

- 项目效益情况。

# 贯彻《新疆维吾尔自治区国家建设项目审计管理条例》、《巴音郭楞蒙古自治州政府投资建设项目审计办法》，强化政府投资建设项目审计监督。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金管理严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用。建立项目资金管理领导责任制，自觉接受财政、审计、纪检部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按照法律法规的规定严肃查处。定期不定期开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

六、有关建议

1.继续健全和完善各项绩效考核制度。

2.提高部门负责人管理水平，提升下属执行力。

七、其他需要说明的问题

无。